ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka

Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

| Druh zadávacího řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | veřejná |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 4 171 532 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 15. 5. 2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.ostrov.cz/.

Zadavatel:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

IČO: 00254843

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejný zadavatel Město Ostrov, v souladu s § 14 odst. (3), § 27 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“),

oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou zakázku

a současně

poskytuje tuto zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Využití prostoru bývalé tržnice                               u Mírového náměstí v Ostrově

Identifikace zadavatele	: 	Město Ostrov

se sídlem 	: 	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Statutární zástupce 	: 	Ing. Jan Bureš, starosta Města Ostrova

IČO   	: 	00254843

DIČ   	: 	CZ00254843

webové stránky zadavatele: 	http://www.ostrov.cz

profil zadavatele	: 	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html

e-mail zadavatele	: 	podatelna@ostrov.cz

kontaktní osoby zadavatele	:

Jiří Šuster, zast.vedoucí odboru městských investic a správy, tel.: 777 766 006, 354 224 820,             jsuster@ostrov.cz

Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy, 354 224 816, vlupac@ostrov.cz

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.ostrov.cz/

Veškerá komunikace, která se týká řízení, probíhá pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.ostrov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

https://zakazky.ostrov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem!

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, p. Martina Kuchaře, e-mail: mkuchar@ostrov.cz / zakazky@ostrov.cz. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

- Název veřejné zakázky:

„Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově“.

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je stavba „Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově“.

Stručný popis předmětu zakázky:

Projekt řeší plochu bývalé tržnice, sevřenou mezi dvěma bloky obytných domů (mezi Mírovým náměstím a Hlavní ulicí). Lokalita je řešená jako veřejné prostranství, tedy kombinace zpevněných zadlážděných ploch a parkových trávníkových ploch, doplněných výsadbou vzrostlé zeleně - stromů a veřejného osvětlení, doplnění mobiliářem - bez výklenků a laviček.

Řešené plochy jsou navrženy pro chodce a cyklisty s vyloučením automobilové dopravy. Tomu odpovídají i konstrukční složení jednotlivých ploch.

Dlážděné chodníkové plochy jsou navrženy z velkoformátové dlažby. Konstrukce dlážděných ploch je navržena pro občasné pojíždění vozidly údržby.

Travnaté plochy budou od dlažby odděleny betonovými záhonovými obrubníky. Bude provedena výsadba vzrostlých listnatých stromů se zajištěným kotvením.

Bude provedeno veřejné osvětlení. Mobiliář koše a stojany jsou pevně zabudované. Lavičky a tím i výklenky byly na základě projednání s občany z projektu vypuštěny. S ohledem na již zpracovaný projekt nebyla provedena úprava projektové dokumentace, bude písemně uplatněna při předání staveniště – požadovaná změna je prezentována pouze ve výkazu výměr z rozpočtu stavby.

Kódy CPV:

| Výstavba pěších zón | 45233262-3 |
| --- | --- |
| Chodníky a jiné zpevněné plochy | 45233160-8 |

Dodavatel je povinen dodržovat pravidla a podmínky zadávací dokumentace.

- Kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal kvalifikaci v tomto rozsahu:

- Čestné prohlášení dodavatele k prokázání základní způsobilosti

- Oprávnění k podnikání na předmět VZ (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)

- Autorizace ČKAIT u osoby odpovědné za vedení stavby (obor pozemní nebo dopravní stavby) K autorizačnímu osvědčení přiloží dodavatel čestné prohlášení o pracovně právním vztahu s autorizovanou osobou nebo smlouvu o spolupráci při realizaci zakázky.

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel si může vyžádat předložení originálů před uzavřením smlouvy.

Dodavatel je ke splnění kvalifikace oprávněn využít poddodavatele. V takovém případě bude nabídka doplněna smlouvou se subdodavatelem se závazkem k poskytnutí plnění části veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat a to v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazoval pro dodavatele kvalifikace. Poddodavatel musí splnit základní způsobilost.

- Další požadované doklady

Uchazeči předloží navrhovaný harmonogram plnění veřejné zakázky po týdnech s uvedením předpokládaného objemu finančního plnění po měsících. Tento harmonogram je povinnou přílohou nabídky. (Uchazeč předloží v rámci nabídky přílohu ve formátu EXCEL!)

Harmonogram pak bude přílohou smlouvy č. 1.

Pokud bude dodavatel k plnění zakázky využívat poddodavatele je povinen v nabídce uvést jejich seznam včetně rozsahu jejich plnění. Tento seznam pak bude přílohou smlouvy č. 3.

- Termíny a místo k provedení zakázky

Předpokládaný termín zahájení:	od 17. června 2019

Předpokládaný termín dokončení:	do 30. září 2019

Místem plnění veřejné zakázky je Karlovarský kraj, město Ostrov. Projekt řeší plochy v prostoru bývalé tržnice mezi Hlavní třídou a Mírovým náměstím v Ostrově.

Stavba je navržena na pozemcích 224/32, 224/33 a 224/34, katastrálním území Ostrov nad Ohří,  parcely jsou v majetku investora.

- Předpokládaná cena zakázky:

Předpokládaná cena zakázky je stanovena na  4 171 532,00 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nepřekročitelná a je horní hranicí, kterou je zadavatel vzhledem k finančním prostředkům ochoten akceptovat. Překročení této ceny bude zadavatelem chápáno jako nedodržení zadávacích podmínek soutěže účastníkem.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena pevná nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Účastník v nabídce uvede:

- Celkovou cenu bez DPH

- Vyčíslení DPH 21%

- Celkovou cenu s DPH

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

- tyto zadávací podmínky

- závazný návrh smlouvy

- projektová dokumentace stavby

- soupis prací a dodávek k ocenění (výkaz výměr)

(Uchazeč předloží v rámci nabídky jako přílohu ve formátu EXCEL!)

Kompletní zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na svém profilu zadavatele.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení může být podána pouze za pomoci elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele a doručena nejpozději 4 pracovní dni před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel uveřejní vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dní na profilu zadavatele.

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti.

- Nabídka a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení (do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu) a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ostrov.cz/.

Nabídka musí být zpracována v češtině.

Nabídka bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady v tomto pořadí:

- Krycí list nabídky.

- Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (viz příloha).

- Doklady o oprávnění k podnikání.

- Autorizační osvědčení.

- Podepsaný návrh smlouvy.

- Časový a finanční harmonogram (samostatná příloha ve formátu EXCEL!).

- Nabídková cena včetně způsobu jejího stanovení (samostatná příloha ve formátu EXCEL!).

- Seznam poddodavatelů.

- Další doplňující doklady a údaje dle úvahy účastníka.

- Místo a termín pro podávání nabídek.

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace skončí:

dne 30. 05. 2019 do 12:00 hod. (čtvrtek)

- Otevírání nabídek

Vzhledem k přijímání pouze elektronických nabídek se nebude konat veřejné otevírání nabídek.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek, které projdou procesem otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek, proběhne za pomoci elektronického nástroje EZAK.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- Informace o výsledku zadávacího řízení

Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení či o případném vyloučení ze soutěže informováni uveřejněním na profilu zadavatele.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 60 dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavateli, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

- Platební podmínky a fakturace

- Zadavatel nebude poskytovat zálohu na provedení díla.

- Úhrada ceny díla na základě řádně předložené faktury bude zadavatelem provedena na účet zpracovatele. Splatnost faktur je 30 dní ode dne prokazatelného doručení zadavateli.

- V případě nedodržení termínu odevzdání, zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, vyplývající z těchto zadávacích podmínek a následné objednávky.

Bankovní záruka

Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 % z celkové ceny díla vč. DPH s platností min. 24 měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

- Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.

- Další podmínky

- Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy.

- Veškerá komunikace zadavatele s účastníky bude prováděna pouze v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele.

- Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení zadavatel informuje všechny účastníky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené v nabídkách.

- Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s  podáním nabídky.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

- Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

- Závěrečné ustanovení

Touto výzvou oznamuje zadavatel zahájení zadávacího řízení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je zadávána postupem mimo režim zákona s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace byla schválena usnesením Rady města č. 476/19 ze dne 13.5. 2019.

Přílohy:	1) Krycí list nabídky

2) ČP k prokázání základní způsobilosti

# V Ostrově dne 30. 4. 2019

Ing. Jan Bureš

Starosta města

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku:

Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově

Údaje o dodavateli

| Obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Právní forma |  |
| Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby |  |
| Bydliště (u fyzické osoby) |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka:

| Celková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH. |  |

Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

V ......................... dne ....................

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

.........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti

pro veřejnou zakázku:

Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově

Splňujeme základní způsobilost a to tím že:

    - jsme nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

    - nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

    - nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

    - nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

    - nejsme v likvidaci, nebylo proti nám vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti nám nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ...............................   dne .............................

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

.........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele