Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo reg. č. 142-19-04-26 ze dne 26. 4. 2019

na provedení stavby

„Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského - Vančurova“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:			Město Ostrov

Se sídlem:			Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený:			Ing. Janem Burešem, starostou města

IČ:				00254843

DIČ:				CZ00254843

Bankovní spojení:			KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:			920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:		Ing. Jan Bureš, starosta města

b) ve věcech technických:		Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy,  tel.: 354 224 905,

Jiří Diviš, referent odboru městských investic a správy, tel.: 354 224 904

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Jakub Papoušek, Dubina 84, 362 72 Šemnice, IČ: 041 21 244

a

Dodavatel:			COLAS CZ, a.s.

Se sídlem:			Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený:			Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovarského

IČ:				26177005

DIČ:				CZ26177005

Bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:			5030013729/5500

Zapsána 			u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 		Petr Balák, manažer regionu Karlovarského

b) ve věcech technických:		Vít Müller, stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“)

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 142-19-04-26 ze dne 26. 4. 2019 na realizaci stavby „Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského – Vančurova“ (dále jen ”smlouva”) upravuje následovně:

- Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla - konkrétně Cena díla .

- Z důvodu změny předmětu díla dochází ke změně Ceny díla, uvedené v čl. IV., odst.1.

I.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

- Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:

cena celkem bez DPH                  2 369 569,42 Kč

vícepráce bez DPH                         655 708,38 Kč

celkem bez DPH                         3 025 277,80 Kč

vyčíslení DPH                                635 308,34 Kč

cena celková vč. DPH.            3 660 586,14 Kč

slovy celkem vč. DPH:

třimilionyšestsetšedesáttisícpětsetosmdesátšestkorunčeských  a  čtrnácthaléřů

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.

- Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

| Přílohy dodatku č.1 : Rekapitulace změnových listů Zadávací list č.1 Zadávací list č.2 Zadávací list č.3 Zadávací list č.4 |  |  |
| --- | --- | --- |

| V Ostrově dne: |  | V Karlových Varech dne: |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Ing. Jan Bureš starosta města |  | za Dodavatele Petr Balák manažer regionu Karlovarského |