RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

Reg.č.:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název díla:  Výměna kotlŮ UL. kLÁŠTERNÍ ČP. 141/ A, B, C

(dále jen „Stavba“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:			Město Ostrov

Se sídlem:				Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený:				Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města

IČ:					00254843

DIČ:					CZ00254843

Bankovní spojení:			KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:				920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:		Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města

b) ve věcech technických:		Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy

Zdeňka Köhlerová, referent odboru městských investic a správy

Zdeněk Bubla, vedoucí provozovny Dospra, spol. s r.o., Ostrov

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit ustanoveními § 1724 a násl. a § 2586 a násl. citovaného zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a rovněž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Zhotovitel se dále podpisem smlouvy zavazuje, že oprávnění k podnikatelské činnosti uvedené v záhlaví této smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu její platnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění

pro případ způsobení škody podnikatelskou činností, s minimálním limitem pojistného ve výši  200 000,00 Kč a takové pojištění bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy o dílo. Doklad o existenci pojištění je pak povinen kdykoliv na požádání předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace předmětu smlouvy a zavazuje se, že odbornou způsobilostí bude disponovat po celou dobu platnosti této smlouvy.

#### II.

#### Předmět smlouvy

### Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve výměně 15 -ti plynových kotlů včetně spalinových cest v bytovém domě Objednatele ul. Klášterní čp. 141 v Ostrově v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne      , jejíž rozpočtová část je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit jeho cenu sjednanou touto smlouvou.

- Dílo je rozděleno do 15-ti samostatných částí s tím, že objednatel zhotovení každé jednotlivé části díla písmeně u Zhotovitele objedná. Pokud objednatel objedná pouze část díla, bude zhotoviteli zaplacena cena díla odpovídající skutečně provedeným částem díla. Na cenovou nabídku, resp. cenu díla takový postup objednatele nemá vliv.

### Závazné podklady k provádění díla jsou:

  - tato Rámcová smlouva o dílo (dále jen „smlouva“),

  - cenová nabídka ze dne       (dále jen nabídka),

  - platné technické a právní normy,

  - pokyny objednatele.

- Místem provádění předmětu díla je bytový dům ul. Klášterní čp. 141/A, B a C :

budova A:  číslo bytu – 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

budova B:  číslo bytu – 7, 8, 10,11

budova C:  číslo bytu – 6, 7, 8

- Zhotovitel není oprávněn ani povinen provádět jednotlivá díla (práce) bez písemné objednávky objednatele. O každé jednotlivé opravě bude proveden samostatný zápis. V případě, že část díla bez objednávky provede, náleží mu toliko nárok na vydání bezdůvodného obohacení do maximální výše odpovídající ceně části díla, kterou provedl.

- Dílo je řádně dokončeno tehdy, jsou-li řádně a bez vad či nedodělků provedeny všechny práce,               výkony požadované v příslušné dílčí objednávce, splněny veškeré podmínky této objednávky                   a část díla je předána objednateli.

- Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít, dle předem stanoveného postupu, v době dohodnuté pro předání, bez vad a nedodělků a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobně vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### III.

#### Místo plnění

Místem plnění je bytový dům ul. Klášterní čp. 141/A, B a C v majetku města. Bližší specifikace místa plnění bude provedena vždy v dílčí objednávce.

#### IV.

Termíny plnění

- Zahájení plnění předmětu díla:      05/2021 (dle podpisu smlouvy).

- Dokončení plnění předmětu díla nejpozději do:  31.10.2021

3. Skutečné zahájení jednotlivých činností určí podle konkrétních podmínek objednatel na základě jednotlivé objednávky. Zhotovitel je povinen začít s prováděním těchto prací až po určení termínu objednatelem.

#### V.

#### Cena díla

- Cena díla, kterou bude zhotovitel objednateli fakturovat za provedení dílčích částí a dodávek je dohodnuta jako cena smluvní a nejvýše přípustná a cena nepřekročitelná dle cenové nabídky zhotovitele ze dne       jejíž rozpočtová část je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy o dílo.

- Cena za provedení díla bude zhotovitelem fakturována ve skladbě:

Základní cena bez DPH 				                 Kč

DPH  v zákonné výši 15 %		           	                 Kč

------------------------------------------------------------------------------

###### Cena celkem včetně DPH				                  Kč

Slovy:

- Ceny za jednotlivé části díla a cena díla jako celek jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné               a platí po celou dobu platnosti této smlouvy, její součástí jsou všechny práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

#### VI.

#### Platební podmínky, fakturace

- Cenu za řádně dokončené a předané dílo resp. jeho dílčí části uhradí objednatel na základě faktur, které budou zhotovitelem vystaveny. Přílohou faktur bude seznam provedených prací, dílčí objednávka podepsaná pověřenými zástupci obou smluvních stran a předávací protokol.

- Jednotlivé faktury musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené platnými právními předpisy.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zaplacení                  k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení.

- Povinnost zaplatit provedené dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

- Zhotovitel (poskytovatel plnění) není nespolehlivým plátcem a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příjemci plnění).

- Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně, je odběratel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu.

#### Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností prováděných prací uspokojí stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

- Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti díla. Jakost dodaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předáním příslušných atestů, osvědčení a prohlášeními o shodě při předání a převzetí každé jednotlivé opravy.

#### VIII.

#### Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi resp. v místě provádění díla pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy, stejně tak se zavazuje dodržovat aktuálně platné hygienické předpisy týkající se bránění šíření viru COVID 19.

- Zhotovitel bude vést ode dne převzetí prostorů do stavebního deníku o prováděných pracích, do kterého bude při každé opravě prvním zápisem zaznamenána přejímka staveniště za účasti pověřených pracovníků smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činnosti, aby objednatel mohl namístě zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná (např. při pokládce povrchů, zakrytí některé části stavby jinou části stavby apod.). Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započetím nechat odsouhlasit objednatelem.

- Zhotovitel je povinen dílo provádět sám, pokud použije k provedení díla nebo jeho části třetí osobu, podléhá takový postup schválení objednatele a Zhotovitel i tak odpovídá, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen písmeně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, nedostatky ve stavební dokumentaci, či na stavební nepřipravenost. Pokud bude přesto pokračovat v provádění díla, odpovídá za škody, které tím objednateli vzniknou

IX.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje, pokud to bude potřeba, zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat zhotoviteli jejich kopie. V případě, že objednatel v průběhu stavby nezajistí potřebná povolení, zhotovitel přeruší stavbu do dodání potřebných povolení.

2. Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.

3. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

#### X.

#### Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, bránící řádnému provedení díla, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout další postup.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana se řídí platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce odpovídá zhotovitel, a to i ve vztahu k třetím osobám při provádění díla.

- Objednatel vyzve písemně nebo telefonicky zhotovitele k převzetí staveniště bez právních                     a fyzických vad nejpozději 3 dny před zahájením stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel vyzve písemně nebo telefonicky nejpozději 3 dny po dokončení díla objednatele                          k převzetí provedeného díla, resp. jeho části.

- Zhotovitel prohlašuje, že je stavebně připraven a že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

#### Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel na jejich vadnost upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

- Za vady díla, které se vyskytly po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností a při předání díla nemohl tuto objednatel objektivně odhalit.

- Zhotovitel poskytuje na dílo, resp. na jeho dílčí části, záruku v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávku spotřbiče, která počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad                   a nedodělků.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel oznámí písemně zhotoviteli její vznik, a jak se projevuje. Zjištěná vada bude odstraněna bezplatně do 7 dnů po obdržení písemného oznámení o vadě, v případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraněním ihned. Pokud to charakter vady umožňuje, bude vada odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací na jejím odstraňování.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Pokud Zhotovitel vady díla ve sjednané lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn bez další nechat vady díla odstranit třetí osobou k tíži zhotovitele.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a poskytne na ni 24 měsíční záruční lhůtu, která počíná běžet dnem předání odstraněné vady.

#### XII.

#### Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu, způsobenou na zhotoveném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu do dne předání a převzetí celého díla objednateli bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, že objednatel začal užívat předanou část díla před předáním celého díla.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických, či jiných nebezpečných látek.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, a to bez ohledu na její zavinění.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody.

- Za bezpečné a viditelné označení a ohrazení opravovaných povrchů nese zodpovědnost zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody. Výslovně se ujednává, že zhotovitel je povinen řádně zabezpečit a označit prostory, na kterém budou prováděny sjednané práce. Za škody na zdraví a majetku třetích osob, vzniklé nesprávným, nebo nedostatečným zabezpečením a označením místa prací, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

#### XIII.

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla či jeho části za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ode dne prodlení úrok z prodlení z nezaplacené faktury ve výši dle platné právní úpravy.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,                                   je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

- V případě prokázaného vadného plnění v době realizace díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé vadné plnění a náklady na objektivní zjištění vady plnění.

- Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, a náhradu škody, pokud závazek vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení z plnění.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

#### XIV.

#### Závěrečná ujednání

- Objednatel i zhotovitel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Objednatel může smlouvu vypovědět okamžitě v případě porušení podmínek uvedených ve veřejné zakázce, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce nebo této smlouvě.

- Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv její části mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem potvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takovéto ustanovení novým, platným.

- V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

10.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                                           a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém obsahu smlouvy a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

11.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy, každý s platností originálu.

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).                              Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí město Ostrov.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

V Ostrově dne:   /  /                                                                     V        dne:   /  /

Za objednatele:                                                                                   Za zhotovitele:

| ……………………………….. | ….……………………………….. |
| --- | --- |
| Ing. Jan Bureš, DBA starosta města |  |