Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace

Obsah

1	Technická specifikace kupujícího (zadavatele) pro projekt kybernetické bezpečnosti města	2

2	Popis plnění podle této technické dokumentace	3

3	Požadavky na technické řešení	5

3.1	Obecné požadavky na jednotlivé části a oblasti plnění	5

3.2	Funkční požadavky na řešení	8

3.2.1	Oblast zvýšení zabezpečení komunikační sítě	9

3.2.2	Oblast vytvoření serverového prostředí s vysokou dostupností pro provoz IS	13

3.2.3	Oblast řízení privilegovaných účtů a zařízení	17

3.2.4	Oblast vícefaktorové autentizace	18

3.2.5	Oblast zavedení nástroje pro zaznamenávání činnosti IS a KS, jeho uživatelů a administrátorů	20

4	Instalace a zprovoznění	25

4.1	Obecné požadavky na instalační služby	25

4.2	Podrobný popis instalačních služeb	25

4.3	Dokumentace k dodávanému řešení	27

4.3.1	Prováděcí dokumentace	27

4.3.2	Provozní dokumentace	28

4.4	Zaškolení IT administrátorů	28

4.5	Testovací provoz	28

4.6	Akceptační řízení	28

4.6.1	Dílčí akceptační řízení	28

4.6.2	Souhrnné akceptační řízení - akceptace	28

4.6.3	Opakované akceptační řízení	29

4.7	Harmonogram plnění	30

4.8	Projektové řízení	31

# Technická specifikace kupujícího (zadavatele) pro projekt kybernetické bezpečnosti města

Zadavatel požaduje dodávku jednotlivých komponent dle této technické specifikace včetně příslušenství v níže uvedené minimální specifikaci.

Musí se jednat o zařízení nová, nepoužitá, nerepasovaná a určená pro prodej v České republice.

Součástí dodávky níže uvedených technologií budou i dále uvedené služby.

Součástí dodávky bude dále dodávka dokumentace a nezbytné zaškolení administrátorů v prostředí zadavatele (dále též „kupující“) k běžnému provozu a ovládání dodaných technologií včetně specifik a konfigurace provedené v prostředí kupujícího.

Nabízené zboží musí být standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití.

Není dovoleno použití beta-verzí, kódu s custom úpravami či neoficiálních verzí.

Veškeré nabízené zboží musí být pokryto oficiálním supportem, přičemž požadavek na provedení bezplatného servisního zásahu musí být možné kdykoliv vznést přímo na výrobce zařízení.

Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem.

Užité pojmy níže:

- NBD – další pracovní den, tzn. například realizace opravy zařízení nejpozději další pracovní den od nahlášení

- x BD – x pracovních dnů, tzn. například realizace opravy zařízení nejpozději poslední pracovní den dané lhůty od nahlášení

- on-site – realizace například opravy zařízení v místě dodávky

Z důvodu kompatibility se stávající infrastrukturou a proškolených správců počítačové sítě, mohou být v zadávací dokumentaci uvedeny konkrétní značky výrobků, nebo určitý výrobce. Tyto důvody jsou vždy uvedeny v konkrétní části specifikace tam, kde dochází k uvedení konkrétního produktového názvu. V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel připouští možnost dodávky rovnocenného řešení, které však musí zajistit celý komplex služeb, který je kompatibilitou vyžadován, tedy komplexní řešení agendových informačních systémů nad touto platformou vybudovaných a provozovaných, které předmětnou infrastrukturu užívají a slouží k výkonu veřejné správy zadavatele.

V případě, že se tato dokumentace odkazuje na přílohu s označením „NDA“, jedná se o „Popis stávajícího technologického prostředí“, který bude poskytnut na základě podpisu smlouvy o ochraně důvěrných informací.

Propojení zařízení – SFP moduly a kabely

Všechny dodané technologie musejí být v rámci dodávky propojeny odpovídajícím způsobem a technologií, tedy zejména pro všechny síťové karty jednotlivých zařízení musejí být dodány i SFP a obdobné moduly a kabely do serverovny kupujícího, které takové propojení v kvalitě požadované u každého ze zařízení umožní. V případě 10Gbit karet musí být dodány SFP prvky a kabely umožňující využití této maximální rychlosti karty, v případě jiných rychlostí toto pravidlo musí být dodrženo stejně.

# Popis plnění podle této technické dokumentace

Předmětem plnění této technické specifikace je dodávka a implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení, zpracování dokumentace a služeb technické podpory.

V rámci plnění dojde k rozšíření stávajícího prostředí realizací opatření v dále vyjmenovaných oblastech. Pro zajištění kupující požaduje dodávku následujících zařízení a SW licencí:

| Oblast Kybernetické bezpečnosti | Typ | Název položky |
| --- | --- | --- |
| Oblast Zvýšení zabezpečení komunikační sítě | SW | Licence software pro řízení přístupu do sítě založeného na protokolu 802.1x |
|  | HW | Páteřní přepínače s příslušenstvím Přístupové přepínače s příslušenstvím Přístupové body Wi-Fi (AP) s příslušenstvím Next-Generation Firewally s příslušenstvím |
| Oblast Vytvoření serverového prostředí s vysokou dostupností pro provoz IS | HW | Hyperkonvergované (HCI) servery Úložiště záloh s řízenou retencí |
|  | SW | Licence serverové virtualizace Licence diskové virtualizace Licence serverových operačních systémů Licence klientské přístupové k serverovému operačnímu systému Licence aplikační virtualizace |
| Oblast Řízení privilegovaných účtů a zařízení | SW | Licence SW pro správu a zabezpečení privilegovaných účtů |
| Oblast Vícefaktorová autentizace | SW | Licence SW pro autentizaci uživatelů pomocí identifikačních karet Licence SW pro správu identifikačních karet a interních a veřejných certifikátů včetně PKI |
|  | HW | Klávesnice s integrovanou čtečkou karet Hybridní identifikační karty |
| Oblast Zavedení nástroje pro zaznamenávání činnosti IS a KS, jeho uživatelů a administrátorů | HW | Úložiště pro logování Nástroj pro sběr a vyhodnocování síťových toků |
|  | SW | Licence SW pro sběr a správu logů |
| a související příslušenství |  |  |

Předmětem plnění jsou následující činnosti dodavatele (dále též „prodávající“):

- dodávka licencí, implementace, testovací provoz a předání do řádného užívání jednotlivých oblastí plnění.

Pro výše uvedený rozsah plnění:

- začlenění nabízených technologií do stávajícího prostředí,

- úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků kupujícího,

- zaškolení IT administrátorů kupujícího.

Dále je předmětem plnění dodávka:

- dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu,

- dalších licencí potřebných pro provoz SW komponent,

- listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu.

# Požadavky na technické řešení

Hlavním cílem je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních systémů kupujícího.

Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty nebo služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

Zadavatel z důvodů jednotné správy IT infrastruktury a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

Veškeré komponenty, které dodavatel dodává v rámci předmětu plnění, musí splňovat následující podmínky:

Jedná se o nové a nerepasované komponenty.

Byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce.

Mají plnou záruku od výrobce.

Mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce.

Obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru.

Jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu – zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

## Obecné požadavky na jednotlivé části a oblasti plnění

Oblast Zvýšení zabezpečení komunikační sítě

Bude provedeno nasazení nových přístupových přepínačů (i na stávající pozice) pro možnost plošné implementace technologie 802.1X.

Budou dodány a implementovány přístupové body WiFi s centrální správou.

Architektura WiFi bude založena na řešení s centrální správou prováděnou kontrolérem (řadičem), který bude součástí firmwaru síťových prvků a zajistí automatické rozložení zátěže klientů, roaming mezi spravovanými přístupovými body a automatickou detekci a reakci na rušení cizím signálem.

V celé LAN bude implementováno řízení přístupů k mediu (síti) na základě rolí a členství v uživatelské skupině adresářové služby Active Directory založené na standardu IEEE 802.1X. Stejný standard řízení přístupů bude implementován i pro zařízení bez podpory Active Directory, pouze pro autentizaci bude využit jiný, zařízením podporovaný, způsob – certifikát apod.

Bude implementován vysoce dostupný síťový / perimetrový firewall pro provádění hloubkové kontroly komunikace mezi interními subjekty (uživatel, zaměstnanec, server) a interními i veřejnými zdroji (internet), ověřování validity komunikačních a aplikačních protokolů, filtrací nežádoucích adres a antimalwarovou kontrolou . Ochrání tak interní systémy před zavlečením škodlivého kódu z prostředí internetu či jiných veřejných/externích sítí. Bude poskytovat také prostředky VPN pro vzdálený přístup uživatelů a ochranu aplikací publikovaných z interní sítě do internetu. Firewall nahradí stávající řešení a převezme jeho vhodná konfigurační nastavení.

Ověřování přístupu do LAN bude realizováno protokolem 802.1X vůči adresářové službě prostřednictvím protokolů radius a P/EAP. Neověřená zařízení nezískají přístup do sítě vůbec nebo jim bude zpřístupněna pouze VLAN s omezeným přístupem (např. Intranet). Spolu s ověřováním (autentizací) bude implementována i autorizace, tedy dynamické zařazení klientského zařízení nebo uživatele do určené VLAN. Součástí dodávky bude vzorová konfigurace 802.1x na všech typech koncových zařízení Kupujícího.

Ověřování přístupu do WiFi sítě bude realizováno na stejném principu jako LAN (tj. protokol 802.1X + radius). WiFi bude nabízet více SSID (např. zaměstnanci, hosté, veřejnost), které budou obsluhovány samostatnými VLAN a budou napojeny na radius servery. Zaměstnanci budou prostřednictvím radius serveru ověřováni v adresářové službě. Zabezpečení vnitřních sítí (BSSID) bude provedeno dle 802.11i, tedy – WPA2/3 s AES šifrováním a konfigurováno shodně pro obě frekvenční pásma. Výjimkou bude síť určená výhradně pro hosty, popř. veřejnost, kde bude realizován tzv. captive portál zajišťující webovou autentizaci hostů pomocí přidělených účtů nebo za pomoci před-generovaných číselných kupónů. Preferován bude captive portál nabízeného systému řízení 802.1X s tzv. lobby přístupem pro správu a generování účtů/kupónů ne-technickou osobou.

Pro hosty a veřejnost budou zřízeny samostatná VLAN (, které bude komunikačně odděleny od vnitřních sítí organizace. Tyto VLAN bude mít své L3 rozhraní až na úrovní firewallu tak, aby bylo možné komunikaci podrobit kontrole za pomoci UTM nástrojů (min. AV, IPS, kategorizace obsahu) a mohl jí být přiřazen samostatný profil odlišný od profilů pro zaměstnance.

Řízení provozu v LAN bude realizováno vytvořením VLAN (802.1Q), segmentací sítě s přepínáním provozu mezi VLAN na úrovni centrálního přepínače s nastavitelnými ACL. Pro řízení provozu na úrovni kvality služeb bude k dispozici technologie QoS (Quality of Services). Pro zajištění vysoké dostupnosti služeb budou klíčové aktivní prvky propojeny duálními trasami s automatickým rozkládáním zátěže a převzetím služeb v případě výpadku jedné trasy.

Bude vybudován, resp. modernizován systém základních síťových služeb (DHCP, DNS včetně validujícího resolveru DNSSEC) a dalších podpůrných služeb nezbytných pro provoz dodávaných technologií.

Oblast Vytvoření serverového prostředí s vysokou dostupností pro provoz IS

Bude provedena instalace a implementace obou HCI (hyper converged infrastructure) serverů včetně serverové a diskové virtualizace a začlenění do stávající infrastruktury.

HCI servery budou tvořit samostatný cluster, funkčně a z pohledu správy nezávislý na stávající virtualizační platformě.

Bude vybudována plnohodnotná platforma aplikační virtualizace (terminálových služeb) včetně webového portálu s publikovanými aplikacemi pro lokální i vzdálený přístup uživatelů a centrálního přístupového bodu zajišťující vyrovnávání zátěže mezi jednotlivými aplikačními servery. Součástí implementace je vybudování aplikačního prostředí uživatele – tj. instalace a konfigurace klientských aplikací (Office, Acrobat). Dodavatel plnění dle této technické specifikace se dále zavazuje poskytnout součinnost dodavatelům IS kupujícího VITA a GINIS, které ve stávajícím prostředí kupující provozuje, při jejich přenosu do nově vybudovaného prostředí těmito dodavateli. Tato součinnost je předpokládána zejména na úrovni potřebných konfigurací virtualizační platformy, dodaného prostředí serverových OS a centrálně konfigurovaných bezpečnostních pravidel.

Bude provedena konsolidace stávajícího serverového prostředí – migrace stávajících virtuálních serverů do nově vybudované virtualizační platformy a jejich optimalizace. Seznam VM určených k takové migraci je obsažen v části podléhající NDA – Popisu stávajícího prostředí.

Zálohovací systém bude rozšířen o bezpečné úložiště s nastavitelnou retencí uložených záloh a jejich ochranou proti změně časovými zámky. Součástí plnění jsou i další nezbytné konfigurační změny stávajícího zálohovacího prostředí v souvislosti s implementací nových technologií dle této technické specifikace.

Oblast řízení privilegovaných účtů a zařízení

Pro oblast řízení privilegovaných účtů a zařízení bude implementován systém, který bude sloužit jako vstupní bod pro místní i externí správce, kteří jeho prostřednictvím budou přistupovat ke spravovaným systémům. V tomto bodě bude činnost správců zaznamenávána a logována. Systém dále zajistí automatickou změnu hesel ve spravovaných systémech s otevřenou a veřejně dostupnou dokumentací (tzv. rotaci hesel).

Oblast Vícefaktorová autentizace

Bude implementován nástroj autentizace uživatelů s využitím více faktorové (víceúrovňové) autentizace.

Ověřování uživatele při přihlašování ke koncovému zařízení (resp. jeho operačnímu systému) bude prováděno pomocí identifikačních karet typu Smart card, které budou sloužit jako bezpečné úložiště uživatelských certifikátů, kterými bude ověřována identita uživatele.

Autentizační prostředky (karty smart card) budou certifikovány jako kvalifikovaný prostředek pro vytvoření a používání kvalifikovaného elektronického podpisu při uložení příslušných uživatelských certifikátů vydávaných veřejnými certifikačními autoritami. Autentizační prostředky musí splňovat požadavky nařízení eIDAS č.910/2014.

Autentizační prostředky budou vedle kontaktní části (smart card) obsahovat i bezkontaktní část, která umožní využívání pro autentizaci uživatelů v docházkovém/přístupovém systému (konfigurace těchto systémů není součástí předmětu plnění), popřípadě dalších systémech založených na stejné technologii.

Součástí plnění bude komplexní nástroj pro evidenci a řízení celého životního cyklu karet a uložených certifikátů, včetně jednoduché automatické obnovy certifikátu uživatelem pomocí grafického průvodce před vypršením platnosti certifikátu.

Součástí dodávky a implementace jsou i veškeré nezbytné podpůrné systémy – zejména vybudování PKI (Public Key Infrastructure) včetně certifikační autority a vhodné sady šablon vystavovaných certifikátů.

Řešení musí umožnovat jednoduchou správu identifikačních prostředků tak, aby mohla být prováděna zaškoleným uživatelem – např. personalistou, a to včetně prvotního vydání karty a certifikátu uživateli.

Oblast Zavedení nástroje pro zaznamenávání činnosti IS a KS, jeho uživatelů a administrátorů

Nástroj pro sběr a správu logů (systém centrálního logování).

Bude implementován nástroj pro správu logů (tzv. log management). Nástroj bude sbírat, normalizovat a spravovat logy a data síťových toků KS bezpečnostní a provozní povahy napříč KS a IS.

Uložené logy bude možné snadno prohledávat či filtrovat na základě multikriteriálních dotazů napříč zdroji logů.

Zavedený nástroj bude obsahovat notifikační systém, kdy notifikace bude možné navázat na výskyt provozní či bezpečnostní události.

Zdroje dat/ logů pro budou vybrány z tzv. primárních a podpůrných (technických) aktiv kupujícího. K jejich určení bude využito Vyhlášky č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritérií přiměřeně uzpůsobených a aplikovaných na prostředí kupujícího (kupující neprovozuje významný informační systém). Nezbytné konfigurace zdrojových (popř. dalších navázaných) systémů jsou součástí plnění, případnou potřebnou součinnost dodavatelů agendových IS (pokud má dojít ke sběru jejich logů) zajišťuje na svůj náklad kupující.

Nástroj bude implementován tak, aby jeho provoz nebyl závislý na infrastruktuře kupujícího a byl tak schopen zaznamenávání činnosti a detekce bezpečnostních čí nestandardních událostí i v nestandardních provozních stavech infrastruktury kupujícího (přetížení, start, nestabilita, bezpečnostní událost/incident apod.).

Nástroj pro sběr a vyhodnocování síťových toků

Pro získání schopnosti detekce a identifikace bezpečnostní události na úrovni síťového provozu bude implementován nástroj pro sběr a vyhodnocování síťových toků, který bude provádět sledování a hloubkovou analýzu síťových toků (netflow) na perimetru sítě a v libovolném jejím segmentu podle aktuálních potřeb a požadavků.

Nástroj bude ukládat historii síťového provozu (resp. síťových toků) po dobu min. 1 měsíc pro účely operativní analýzy a podpory při řešení kybernetických událostí a incidentů nebo provozních problém. Současně bude ukládat získané informace a také informace o své činnosti (změny konfigurací, aktualizace) do nástrojů pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů.

Nástroj bude disponovat pokročilou tzv. behaviorální analýzou, tj. detekcí nežádoucích vzorů chování na síti (útoky, anomálie datového provozu, nežádoucí aplikace, detekce virů a botnetů ve vnitřní síti, detekce odchozího spamu, detekce provozních problémů apod.) a bude umožňovat detekci anomálií vzhledem k dlouhodobému profilu chování zařízení na síti.

Nástroj bude implementován tak, aby jeho provoz nebyl závislý na infrastruktuře kupujícího a byl tak schopen zaznamenávání činnosti a detekce bezpečnostních čí nestandardních událostí i v nestandardních provozních stavech infrastruktury kupujícího (přetížení, start, nestabilita, bezpečnostní událost/incident apod.).

Společné požadavky

Všechny systémy budou dodány a vybudovány jako lokální (on-premise) v prostředí kupujícího. Jejich funkčnost bude nezávislá na dostupnosti externích zdrojů a internetové konektivitě s výjimkou případného ověřování licenčních klíčů a manuálně řízeného stahování funkčních a bezpečnostních aktualizací.

## Funkční požadavky na řešení

V této části jsou uvedeny povinné minimální parametry prvků nabízeného řešení a jejich minimální funkcionalita. Dodavatel může pro plnění nabídnout technologie s touto minimální nebo vyšší úrovní.

Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek.

Dodavatel uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, včetně uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů – ke každé nabízené komponentně (s výjimkou příslušenství) budou uvedeny údaje o výrobci a obchodním (nebo typovém) označení.

Konkrétní parametry jednotlivých komponent dodavatel buď vypíše nebo je doloží např. formou katalogových listů – v takovém případě ale musí být uveden jasný a přehledný odkaz na část nabídky, ve které je možné splnění parametrů ověřit.

Popis způsobu naplnění každého povinného parametru musí být konkrétní, úplný a musí jasně prokazovat, že nabízené řešení jednoznačně naplňuje požadované parametry.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Zadavatel v některých částech Technické specifikace označuje konkrétními názvy přístroje, software a technologie, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovanými přístroji plnou kompatibilitu, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, se kterými požaduje kompatibilitu (nikoliv o označení výrobků, které mají být předmětem dodávky).

Požadavky na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci organizace jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného SW by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný SW, nekompatibility s ostatním zařízením v organizaci, a tím i zvýšené náklady.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že popis způsobu naplnění každého povinného parametru musí být konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru. Nesplnění požadovaného způsobu prokázání splnění povinných parametrů je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

### Oblast zvýšení zabezpečení komunikační sítě

2x Páteřní přepínače

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | L2/L3 přepínač v rackovém provedení, 1U včetně montážního materiálu |
| Porty | 24x 10 Gb SFP+ a 2x 100 Gb QSFP28 (kompatibilní s 40Gb QSFP+ a podporou rozdělení každého na 4x 10/25Gb porty) |
| Propustnost | Neblokovaná architektura, přepínací kapacita min. 880 Gbps |
| Agregace portů | Podpora LACP, min. 20 portů v agregační skupině, bez omezení počtu skupin |
| Směrování | Hardwarové statické routování včetně VLAN, dynamické směrování (min. RIP, OSPF, BGP), směrování založené na politikách, min. 8000 routovacích záznamů pro IPv4 i IPv6 |
| Řízení provozu | Víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |
| VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření, podpora IEEE 802.1ad (Q-in-Q), podpora VXLAN, min. 4000 VLAN |
| Ověřování uživatelů a zařízení | Plná podpora IEEE 802.1X |
| Dualstack | Plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |
| MAC | Podpora min. 60 000 MAC adres |
| Síťové toky | Plný přímý export síťových toků - Netflow, IPFIX nebo ekvivalent (sFlow není ekvivalent) |
| Rozšířené stohování | Pokročilé stohování s rozložením LAG (link aggregation group) mezi více přepínačů ve stohu - např. technologie MLAG/MCLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) nebo obdobná |
| Zrcadlení provozu | Podpora RSPAN (Remote SPAN) a ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN) |
| Napájení | Redundantní interní napájecí zdroje, vyměnitelné za provozu (hot-swap) |
| Monitoring a správa | Plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci. Vyhrazený 1 Gb port pro správu (out-of-band management) - nezapočítává se do požadovaného počtu portů (viz Porty) |
| Centrální správa | Jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální webové grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků (přepínače, WiFi, firewally) |
| Záruka | Záruka a servisní podpora výrobce min. 60 měsíců, výměna či odeslání náhradního zařízení následující pracovní den |

21x Přístupový přepínač

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | L2+ přepínač v rackovém provedení max. 1U a hloubka do 32 cm, neblokovaná architektura |
| Porty | Min. 48x 1 GbE PoE+, 4x 10 Gb SFP+ |
| Propustnost | Neblokovaná architektura, přepínání/směrování min. 176 Gbps |
| Power on Ethernet | Podpora PoE/PoE+ 802.3af/at na všech metalických portech, celkový PoE výkon min. 700 W |
| Agregace portů | Podpora LACP, min. 8 portů v agregační skupině, min. 12 skupin |
| Směrování | Statické routování |
| Řízení provozu | Víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |
| VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN na základě 802.1X ověření |
| Ověřování uživatelů a zařízení | Plná podpora IEEE 802.1X |
| Dualstack | Plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |
| MAC | Podpora min. 30 000 MAC adres |
| Zrcadlení provozu | Zrcadlení síťového provozu portu(ů), podpora SPAN |
| Napájení | Interní napájecí zdroj |
| Monitoring a správa | Plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci |
| Centrální správa | Jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální webové grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků (přepínače, WiFi, firewally) |
| Hlučnost | Max. hlučnost 47 dB pro umístění v pracovních prostorech |
| Záruka | Záruka a servisní podpora výrobce min. 60 měsíců |

40× Přístupový bod WiFi s příslušenstvím

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní funkce | Přístupový bod (AP) standardu Wi-Fi 6 včetně montážního materiálu na strop a zeď |
| Frekvence | Min. 3 nezávislé radiové moduly činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, s podporou standardu OFDMA min. u 2 modulů |
| Architektura | Homogenní WiFi síť s rychlým a spolehlivým roamingem klientů, podpora Mesh (https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network) |
| Anténní systém | Interní systém, optimalizovaný pro montáž na strop |
| Současná obsluha více klientů | Podpora MU–MIMO (Multi–User MIMO) – multi–user multiple input/multiple output |
| Přenosové rychlosti | 5 GHz min. 1200Mbps, 2.4 GHz min. 550Mbps |
| Standardy | Podpora standardů 802.3at, 802.11n, 802.11ax, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, Hotspot 2.0 |
| Multi SSID | Podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) na 2.4 i 5 GHz současně, podpora přiřazení každého SSID do samostatné VLAN |
| Zatížení | Min. 300 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |
| Řízení zátěže | Automatické rozkládání zátěže přístupových bodů předáváním klientů a automatickým směrováním klientů na 5 GHz (pokud klienti podporují) |
| Porty | Min. 2x 1Gb, min 1x PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |
| Bezpečnost | Trvalá detekce cizích přístupových bodů/klientů nezávislým radiem, spektrální analýza |
| Kontroler | Centrální kontroler pro kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů součástí dodávky. Kontroler musí být provozován v interní síti zadavatele a být integrální součástí firmware nabízených síťových prvků. Grafické webové rozhraní pro správu |
| Autentizace, autorizace | Podpora standardu WPA3 (Wi–Fi Protected Access III), integrovaný portál pro autentizaci uživatelů (Captive portal), ověření klientů (min. hardware, uživatel, operační systém, certifikát) s využitím protokolu 802.1X |
| IoT a lokalizace | Integrovaná hardwarová podpora standardu 802.15.4 (Zigbee) a BLE (Bluetooth Low Energy) |
| Správa | Plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, web rozhraní, hromadná aktualizace firmware a konfigurace |
| Centrální správa | Jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální webové grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků (přepínače, WiFi, firewally) |
| Monitoring | Detailní monitoring a diagnostika provozu v reálném čase - parametry připojení a komunikace klienta, stav přístupových bodů (počty klientů, vytížení kanálů, signál, cizí (rogue) přístupové body) |
| Úsporné napájení | Podpora standardu 802.3az - Energy-Efficient Ethernet (EEE) |
| Záruka | Min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením |

2× Next-generation firewall

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Porty | Min. 2x 10 Gb SFP+ a 2x 10x GbE (mohou být sdílené), 8x 1GbE, USB pro ext. záložní 4G modem |
| NGFW | Min. základní funkce Next-generation firewall- viz https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall-firewall, aplikační firewall s DPI, IPS. Administrace na bázi "objektů" (aplikace, uživatelů, lokality apod.) namísto IP adres, portů apod. |
| Architektura | Založená na využití specializovaných čipů (ASIC) pro akceleraci klíčových funkcí a vyšší bezpečnost |
| Počet současných spojení | Min. 1,3 milionu |
| Propustnost SSL VPN | Min. 1 Gbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 25 klientů |
| Propustnost SSL inspekce | Min. 2.5 Gbps |
| Propustnost firewallu | Min. 25 Gbps (pro UDP pakety >= 512 bytů) |
| Propustnost NGFW | Min. 2.5 Gbps |
| Propustnost IPS | Min. 4.5 Gbps |
| Propustnost detekce škodlivého kód | Min. 2 Gbps |
| Virtualizace | Min. 5 virtuálních kontextů |
| Vysoká dostupnost | Režimy Active/Passive i Active/Active se společnou konfigurací |
| Dualstack | Podpora současného běhu IPv4 a IPv6 |
| Aplikační kontrola | Detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu. Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…) |
| Antivir | Integrovaný antivirus, možnost volby různých databází signatur, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV detekce, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spyware, keylogger, atd.) |
| Kategorizace a blokace provozu | Založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne |
| Antispam | Antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty |
| Sandbox | Integrovaný sandbox (ověření škodlivosti kódu spuštěním v reálných operačních systémech) v zařízení nebo integrované rozhraní pro napojení na externí službu výrobce zařízení (služba součástí dodávky) |
| Aktualizace | Automatická aktualizace bezpečnostních funkcí poskytovaná výrobcem zařízení |
| Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, Ověřování na základě certifikátu |
| Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog |
| Centrální správa | Jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální webové grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků (přepínače, WiFi, firewally) |
| SD-WAN | Integrovaná podpora SD WAN-min. rozkládání zátěže a vysoká dostupnost více internetových přípojek |
| Sledování toků | Export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |
| Bezpečnost | Integrovaný TPM (Trusted Platform Module) čip pro ukládání citlivých údajů |
| Standardní funkce | NAT, statické a dynamické routování, publikace interních serverů |
| Záruční servis | Záruka a podpora výrobce min. 60 měsíců v režimu 24x7. Odeslání náhradního zařízení nejdéle následující pracovní den po nahlášení závady. Včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a bezpečnostních funkcí-URL filtrace, IPS, antimalware, antispam, aplikační kontrola, sandbox) |

Licence software pro řízení přístupu do sítě založeného na protokolu 802.1x

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Software nebo softwarová appliance pokročilého NAC (network access control) na bázi standardu IEEE 802.1X. Integrovaná podpora autentizace, autorizace a účtování (přístupů) uživatelů i koncových zařízení, integrovaný RADIUS server a databáze uživatelů a zařízení |
| Nastavení přístupů | Nastavení síťového přístupu uživatelů a zařízení podle politik min. pomocí přiřazení VLAN, ACL. Atributy pro definici politik min. IP, MAC, port, VLAN, QinQ VLAN, hostname (PC name), uživatelské jméno (z Active Directory), operační systém |
| Autentizace | Zajištění IEEE 802.1X autentizace a autorizace pro bezdrátové sítě, Ethernet LAN sítě a VPN |
| Základní autentizační metody | Min. PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, MAC autentizace, certifikáty |
| Identity | Vestavěná databáze identit pro autentizaci, podpora standardních identitních databází - Active Directory, LDAP, ODBC |
| Nezávislá autentizace a autorizace | Úplné oddělení autentizace a autorizace, např. autentizace proti službě Active Directory, autorizace proti externí SQL databázi |
| Rozšířená autentizace a autorizace | Podpora autentizace a autorizace min. LDAP, Microsoft Active Directory, generická SQL databáze, Kerberos, HTTPS web autentizace, Single Sign-On (minimálně SAML 2+ IdP a SP, OAuth) |
| Kontextová autorizace | Autorizace zařízení a uživatelů na základě kontextových informací jako čas, typ připojení, osobní profil či členství ve skupině v Active Directory |
| Externí identity | Podpora autentizace externími identitami - min. Microsoft, Google |
| Komplexní autorizace | Autorizace uživatelů na základě jejich vlastních accounting informací z předchozích připojení – např. pro omezení celkového času online či objemu přenesených dat za delší časové období |
| Dynamická autorizace | Podpora RADIUS CoA podle RFC3576. Možnost změny autorizačního stavu zařízení bez nutnosti změny definice autorizační politiky, např. pro odpojení nebo karanténu koncových zařízení |
| Bezpečnost | Podpora okamžitého odpojení zařízení při vypršení libovolné autorizační podmínky (např. překročení objemu dat, časového intervalu, stavu zařízení apod.) |
| Správa | Vestavěné nástroje pro testování politik, diagnostiku chování systému i spravovaných zařízení |
| Portál | Captive portál pro uživatele a jejich rozšířenou autentizaci, podpora více graficky i obsahově unikátních portálů provozovaných souběžně. Integrovaná podpora úpravy vzhledu |
| Rychlé přihlášení | Podpora přihlášení prostřednictvím QR kódu. Zapamatování úspěšně autentizovaných/registrovaných klientů a zjednodušení opakovaných přihlášení (např. jen potvrzení uvítací/informační) stránky |
| Registrace | Podpora samoobslužné registrace s ověřením SMS, e-mailem apod. |
| Ochrana identit | Veškeré identitní údaje v systému budou uložena ve výrobcem dodané a podporované šifrované databázi, které bude nativní součástí dodaného produktu, s minimální enkrypcí uložených dat ve standardu AES min. 128-bit. |
| Speciální zařízení | Podpora autentizace a řízení přístupů speciálních ("nepočítačových") zařízení např. tiskárny, modality, technologické prvky, IoT |
| Vysoká dostupnost | Integrovaná podpora vysoké dostupnosti v režimu active-active, tj. vytvoření clusteru min. 2 appliance. Druhá appliance není součástí dodávky |
| Licence | Trvalá licence pro min. 500 současných (konkurenčních) koncových zařízení ověřených pomocí 802.1X bez omezení počtu uživatelů |
| Automatizace a integrace | REST-API rozhraní min. pro základní funkce AAA |
| Kompatibilita | Software nebo appliance určen pro provoz v prostředí stávající serverové virtualizace |
| Podpora | Podpora výrobce 60 měsíců včetně nároku na nové verze a aktualizace software |

Síťové příslušenství

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| - Optické moduly | - 90x SFP+ 10Gb, SM, LC, min. 1 km, včetně diagnostiky, kompatibilní s nabízenými přepínači - 6x SFP+ 10Gb, SM, LC, min. 1 km, kompatibilní s nabízenými servery |
| - Vysokorychlostní kabely | - 1x kabel QSFP28 – QSFP28, 100 Gb, 0,5 m, kompatibilní s nabízenými přepínači - 2x kabel QSFP28 - 4x SFP28+ 25Gb, 5 m, kompatibilní s nabízenými přepínači a servery |
| - Optické kabely | - 90x patch kabel SM LC-SC, 3 m - 10x patch kabel SM LC-LC, 3 m |
| - Záruka | - 36 měsíců |

### Oblast vytvoření serverového prostředí s vysokou dostupností pro provoz IS

2x Hyperkonvergovaný (HCI – hyperconverged infrastructure) server, včetně příslušenství

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Rackové provedení max. 1U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |
| CPU | 1x procesor maximálně 32 jádrový (kvůli licencování provozovaného software) Výkon server dle https://spec.org SPECrate®2017_int_base =350 SPECrate®2017_fp_base =400 |
| RAM | 768 GB, DDR-5, všechny paměťové kanály CPU musí být využity |
| Úložiště pro hypervizor | Min. 2x SSD 480 GB, RAID1, provedení M.2, nezabírá pozice HDD |
| Bezpečnost | Integrovaný modul TPM 2.0 |
| Úložiště | Min. 8x 3,84 TB NVMe SSD, 1 DWPD (Drive Writes Per Day) po dobu záruky SSD výměnné za provozu (hot-plug), kompatibilní s nabízenou diskovou virtualizací |
| HDD/SSD řadič | NVMe, HBA i RAID režim (RAID 5,6,50,60), kompatibilní s nabízenou diskovou virtualizací |
| LAN | 3x 2 portová NIC10/25Gb SFP28 s podporou virtualizace-VMware NetQueue, Microsoft VMQ a podporou NPAR (Network Partitioning) 1x 1GbE samostatný port pro vzdálený management |
| USB | Min. 3x USB port 3.x, min. 1x na čelním panelu s podporou bootování |
| Vzdálená správa | Servisní modul s možností samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) |
| Napájení | Redundantní napájecí zdroje min. 500W, musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti Platinum dle 80 PLUS (https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus) nebo lepší; případně na stejné nebo vyšší úrovni účinnosti podle jiné certifikace |
| Příslušenství | 1x kabel SFP28 – SFP28 (25 Gb) 2 m (pro každý server) |
| Záruční servis | Záruční servis na dobu 60 měsíců poskytovaný výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace, technická podpora výrobce v českém jazyce. Dostupnost ovladačů a dokumentace na webu výrobce dle výrobního/sériového čísla serveru. |

Licence serverové virtualizace

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Licence software pro virtualizaci nabízených HCI serverů |
| Základní funkce | Hypervizor instalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci libovolného x86-64 serveru |
| Souborový systém | Integrovaný clusterový souborový systému sdílený mezi více hypervizory s podporou snapshotů |
| Migrace a replikace virtuálních serverů | Online bezvýpadková migrace virtuálních serverů/strojů (VM) mezi hypervizory, včetně současné změny úložiště VM. Podpora vícenásobných souběžných migrací. Online bezvýpadková replikace VM mezi hypervizory |
| Vysoká dostupnost | V případě výpadku hypervizoru automatický restart VM na jiném hypervizoru |
| Úspora výpočetních zdrojů | Podpora thin provisioning, RAM over-provisioning, snapshot management |
| Síťová komunikace | Virtuální síťový přepínač integrovaný v hypervizoru |
| Správa | Centralizovaná správu všech hypervizorů z jedné konzole |
| Úložiště | Podpora lokálních i SAN úložišť (SAS, iSCSI, FC) |
| Zálohování | Kompatibilita se současným systémem zálohování, včetně možnosti zálohování celých VM bez nutnosti instalace agentů do OS |
| Podpora | Podpora výrobce, včetně nároku na opravné verze po dobu min 60 měsíců |

Licence diskové virtualizace

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Licence software vysoce dostupného virtualizovaného softwarově definovaného diskového úložiště pro nabízené HCI servery |
| Replikace | Software musí umožnit minimálně synchronní replikace dat (zrcadlení, RAID1) mezi uzly SDS (virtualizačními servery) |
| Vysoká dostupnost | Automatické překlenutí výpadku jednoho prvků systému – jednoho serveru či jeho komponenty (např. jednoho disku). Včetně podpory zotavení a obnovení |
| Podpora virtualizace | Software bude provozován v úrovni hypervizorů nabízené serverové virtualizace s přímým přístupem k lokálnímu úložišti (nikoli jako VM) |
| Vyrovnávací paměť | Integrovaná podpora vyrovnávací paměti pro čtení i zápis s využitím flash médií (SSD, NVMe disků apod.) a RAM |
| Škálovatelnost výkonu | Podpora přidání dalších uzlů SDS s rozprostřením stávajících dat mezi uzly SDS. Podpora navyšování kapacity přidáním / zvětšením disků v rámci uzlu (licence nebude kapacitně omezena) |
| Serverová virtualizace - integrace | Podpora technologií nabízené serverové virtualizace – replikace virtuálních strojů, podpora virtuálních distribuovaných přepínačů, správa politik úložišť |
| iSCSI | Integrovaná podpora publikace kapacity SDS prostřednictvím protokolu iSCSI (tzv. iSCSI target) a NFS |
| Podpora | Podpora výrobce, včetně nároku na nové verze po dobu min 60 měsíců |

Licence operačních systémů

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Serverové operační systémy | Licence 64-bitového serverového operačního systému v aktuální verzi pro každý nabízený HCI server. Licence musí umožnit provoz hypervizoru a min. 20 virtuálních serverů stejné verze v prostředí nabízené serverové virtualizace, dále provoz všech souvisejících aplikací, nabízených systémů a aplikací a management nástrojů |
| Klientské přístupové licence k serverovému operačnímu systému | Klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat těchto systémů 130 uživatelům bez omezení počtu přístupových zařízení |
| Klientské licence aplikační virtualizace | Klientské licence pro nabízené operační systém umožňující využívat služeb aplikační virtualizace Windows aplikací(též terminálové služby) systémů 130 uživatelům bez omezení počtu přístupových zařízení |
| Vysoká dostupnost | Veškeré nabízené licence musí umožňovat legální provoz ve virtualizovaném prostředí s vysokou dostupností – tj. automatickým přesouváním virtuálních serverů mezi hypervizory (fyzickými servery) |
| Podpora | 60 měsíců včetně nároku na bezpečnostní a opravné aktualizace |

V případě dodávky licencí produktů společnosti MICROSOFT jsou požadovány licence, jejichž pravost je garantovaná a ověřitelná u vlastníka autorských práv MICROSOFT.

V případě dodávky licencí produktů společnosti MICROSOFT dodavatel zároveň poskytne dokumentaci, ze které bude jasný původ, resp. prodejní kanál licencí nebo zajistí zpracování smlouvy se společností Microsoft (Microsoft - SELECT Plus, Open, CSP, MPSA, EA) ve prospěch kupujícího.

V případě dodávky licencí produktů společnosti MICROSOFT se vyžaduje dodání licencí formou licenčního portálu vázaného na koncového zákazníka (kupujícího), jehož součástí budou:

• Seznam nabízených licencí a jejich počet,

• Instalační médium,

• Instalační klíče,

• resp. další informace vztahujících se k licencím.

Pro zdokumentování jasného původu požaduje zadavatel poskytnout dokumentaci obsahující označení prvního nabyvatele softwaru a také číslo smlouvy, pod kterou byl software pořízen, úplný řetězec vlastníků softwaru, potvrzení o odinstalaci od každého z předchozích vlastníků.

1x Zabezpečené úložiště záloh s řízenou retencí

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Rackové provedení max. 2U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |
| CPU | Minimálně 1x procesor min. osmijádrový. Výkon procesoru dle https://www.cpubenchmark.net/ min. 23 000 bodů |
| RAM | 32 GB, min. min DDR5 - 3200 |
| Úložiště firmware | Min. 2x SSD 480 GB, Enterprise provedení min . 1 DWPD, výměnné za provozu (hot-plug) |
| Úložiště dat | Min. 10x 20TB, 7 200 ot/min, výměnné za provozu (hot-plug) |
| RAID hardware | SATA/SAS 12Gb, RAID 1,5,6, zálohovaná zapisovací cache min. 8 GB, podpora HBA režimu |
| LAN | 2x 1GbE, 2x 10Gb SFP+ |
| USB | Min. 3 USB konektory-min. 1x verze 3.0, min .1x na čelním panelu s podporou bootování |
| Vzdálená správa | Servisní modul s možností samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, virtuální média, možnost bootování se vzdáleného média |
| Napájení | Redundantní napájecí zdroje min. 800W, musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti Platinum dle 80 PLUS (https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus) nebo lepší; případně na stejné nebo vyšší úrovni účinnosti podle jiné certifikace |
| Souborový systém | XFS |
| Protokoly | SMB/CIFS, SNMP, http/s a ssh (management) |
| Výkon | Zápis min. 2 TB GB / hod. |
| Ochrana dat | Min. RAID5, automatická relokace vadných datových bloků |
| Retence dat | Programově nastavitelné retenční lhůty na uložený objekt (např. soubor), po dobu retence nelze objekt modifikovat |
| Redundance | Redundantní rotační díly a napájecí zdroje |
| Ochrana proti přepisu dat | Režim WORM (Write Once - Read many times Memory) |
| Kompatibilita | Kompatibilita se stávajícím zálohovacím software, podpora ukládání záloh, řízení jejich historie a řízení retenčních lhůt |
| Záruka | 60 měsíců, oprava druhý pracovní den v místě instalace, nárok na podporu výrobce a nové verze firmware / software |

### Oblast řízení privilegovaných účtů a zařízení

1x Software pro správu a zabezpečení privilegovaných účtů

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní funkčnost | Proxy brána určená pro správu a monitoring privilegovaných přístupů |
| Záznam relací | Zaznamenávání relací privilegovaných uživatelských účtů včetně vytváření logů |
| Licence | Licence pro monitorování a záznam min. 10 současně pracujících (privilegovaných) uživatelů na min. 100 definovaných cílových systémů |
| Logování relací | Nepozměnitelné podklady pro audit a analytické reporty uživatelského chování |
| Metadata | Ukládání metadat záznamů pro snadnou orientaci při prohlížení a vyhledávání (kliknutí myši, změna obrazovky apod.) |
| Architektura | Virtuální appliance, bezagentové řešení (bez nutnosti instalace agentů na monitorované systémy) |
| Autentizace | Min. Microsoft Active Directory, podpora vícefaktorové autentizace (MFA) |
| Autorizace | Integrované workflow pro autorizaci (min. povolené časy a trvání relace) |
| Bezpečné přihlášení | Uživatel privilegovaného účtu se přihlašuje pouze k proxy. Přihlášení k cílovému systému zajišťuje proxy - uživatel nezná přístupové údaje k cílovému systému |
| Přístupové protokoly a aplikace | Proxy umožňuje zprostředkované (bez znalosti hesla cílového systému) přihlášení k cílovým systémům min. RDP, SSH, webová GUI) |
| Notifikace | Zasílání notifikací o zahájení definované relace |
| Řízení v reálném čase | Monitorování relací v reálném čase a jejich okamžité ukončení v případě potřeby |
| Rozšiřitelnost | Podpora modulů (plug - in či obdobných) pro integraci s dalšími technologiemi / technologickými partnery |
| Rozhraní | Webové rozhraní pro přístup uživatelů I konfiguraci, bezpečná publikace do internetu (šifrovaná komunikace) |
| Zabezpečení přístupových údajů | Integrované bezpečné (šifrované) úložiště přístupových údajů k cílovým systémům |
| Rotace hesel | Automatická změna (rotace) hesel přístupových účtů ke spravovaným systémům s otevřenou a veřejně dostupnou dokumentací |
| Logy | Uložení auditních záznamů s přístupem pouze oprávněných uživatelů, podpora napojení na systém centrálního logování a/nebo SIEM |
| Podpora | Podpora výrobce po dobu 60 měsíců – nárok na nové verze software, včetně aktualizací |

### Oblast vícefaktorové autentizace

1x Software pro autentizaci uživatelů pomocí identifikačních karet

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní popis | Systém pro autentizaci uživatele identifikačním prostředkem typu Smart card vůči adresářové službě Active Directory |
| Rozhraní | Grafické rozhraní v českém jazyce |
| Obnova certifikátů | Automatické hlídání expirace uživatelských doménových i kvalifikovaných certifikátů a automatické vyvolání uživatelského průvodce pro jeho jednoduchou automatizovanou uživatelskou obnovu podle nastavených politik |
| Autentizace | Autentizace uživatele v aktuálně výrobcem podporovaných operačních systémech Windows včetně RDS (Remote Desktop Services) všech verzích aktuálně podporovaných výrobcem (Microsoft) |
| Správa | Uživatelská správa uložených certifikátů a bezpečnostních údajů (PIN, QPIN, PUK atd.) |
| Správa certifikátů | Export / import certifikátů/klíčů, z/na identifikační prostředek, smazání certifikátů nebo privátního klíče, od/registrace certifikátu ve Windows, testování integrity a použitelnosti |
| Licence | Pro 200 uživatelů (včetně externích) |
| Záruka | Záruka 60 měsíců včetně podpory výrobce a nároku na nové a opravné verze |

1x Software pro správu identifikačních karet a interních a veřejných certifikátů včetně PKI

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Systém pro správu identifikačních prostředků (karet) a certifikátů |
| Rozhraní | Grafické rozhraní v českém jazyce s podporou SSO uživatele přihlášeného do domény Active Directory |
| Správa certifikátů | Export / import certifikátů/klíčů, z/na identifikační prostředek, smazání certifikátů nebo privátního klíče, od/registrace certifikátu ve Windows, testování integrity a použitelnosti |
| Předávání veřejných doménových klíčů | Automatizované předávání veřejných klíčů doménových certifikátů do stávajícího systému Microsoft Active Directory |
| Prostředky | Podpora kontaktních, bezkontaktních i hybridních identifikačních prostředků |
| Evidence | Systém umožní evidovat minimálně - typ prostředku (zejména kontaktní, bezkontaktní, hybridní) - druh prostředku (zejména uživatelský, administrační, operátorský) - stav prostředku (zejména používaný, k recyklaci, skartovaný) - historii prostředku (zejména datum zavedení do evidence, vydání uživateli, recyklace) - držitele prostředku (zejména aktuálního držitele i všechny předchozí držitele) - data uložená v prostředku (zejména certifikáty a další data, včetně historie dat) |
| Integrace | Napojení na Active Directory (zdroj dat o uživatelích, autentizace uživatelů, řízení rolí podle členství ve skupinách) a interní certifikační autoritu (certifikáty) |
| Správa certifikátů | Správa certifikátů (doménových i kvalifikovaných) ve webovém prostředí systému: - vydávání (ukládání) certifikátů na identifikační prostředek, vytvoření a tisk protokolu o vystavení - odvolání certifikátu - vydávání "v zastoupení" - např. personalista vydá novému zaměstnanci identifikační prostředek včetně certifikátu zaměstnance - včasné (konfigurovatelné) e-mailové upozornění na vypršení platnosti certifikátu |
| Certifikační autority | Systém musí umožnit použití jakékoliv certifikačních autority od kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb (https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb.aspx). |
| Operace | Recyklace identifikačních prostředků s pevným i náhodným PIN/PUK, změna uživatele, odblokování PIN (i vzdálené), tisk protokolů |
| Personifikace | Integrované prostředí pro generování podkladů pro potisk identifikačních karet i na vlastní tiskárně |
| Rozhraní | Integrované aktivní aplikační rozhraní (API) pro bezpečné (autorizované) poskytování veřejných informací o uložených prostředcích, certifikátech a kvalifikovaných elektronických pečetí pro systémy třetích stran včetně dokumentace. |
| Notifikace | E-mailové upozornění uživatelů i správců na nestandardní stavy či nutnost zásahu (např. expirace certifikátu – nutnost obnovy) |
| PKI | Součástí řešení bude kompatibilní infrastruktura PKI (public key infrastructure) pro zajištění celého životního cyklu osobních přihlašovacích certifikátů a jejich šablon |
| Licence | Pro 200 uživatelů, včetně externích |
| Podpora | Podpora výrobce po dobu 60 měsíců – nárok na nové verze software, včetně aktualizací |

140x Klávesnice s integrovanou čtečkou karet

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | PC klávesnice s integrovanou čtečka nabízených čipových (SmartCard) karet, připojitelná přes USB |
| Rozložení kláves | České rozložení a popis klávese samostatným numerickým blokem, české popisy kláves. Kvalitní ergonomické provedení |
| Kompatibilita | Standardní PC a notebooky, Windows 7 a vyšší (32 a 64 bit), Linux |
| Záruka | 24 měsíců |

130x Hybridní identifikační karty

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní popis | Hybridní identifikační karta s kontaktní částí Smart card a bezkontaktní částí typu EMARINE, kompatibilní s nabízeným čtečkami a splňující požadavky nařízení eIDAS č.910/2014 |
| Veřejné certifikáty | Karta musí umožnit ukládání a používání vlastních certifikátů a certifikátů veřejných certifikačních autorit – zejména Postsignum, která nyní kupující používá |
| Identity | Karta musí umožnit ukládání více identit |
| Kvalifikovaný prostředek | Karta musí být možno využívat pro elektronický podpis nejvyšší úrovně (kvalifikovaný podpis uložený na QSCD prostředku) |
| Softwarová podpora | Součástí dodávky bude software pro zpřístupnění jejich rozhraní v operačním systému včetně rozšířených funkcionalit, tzv. Middleware |
| Záruka | 24 měsíců |

### Oblast zavedení nástroje pro zaznamenávání činnosti IS a KS, jeho uživatelů a administrátorů

1x Licence software pro sběr a správu logů (systém centrálního logování)

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní funkce | Integrovaný systém zpracování logů a událostí z definovaných zdrojů napříč výrobci aplikací, operačních systémů a síťového hardware |
| Ovládání | Grafická webová konzole pro administrátory i operátory, umožňuje kompletní správu systému včetně úvodního nastavení. |
| Autentizace | Autentizace uživatelů vůči Active Directory nebo LDAP serveru. V případě výpadku AD/LDAP musí systém umožnit autentizaci z lokální databáze |
| Uživatelské role | Podpora uživatelských rolí obsahujících přístupová práva k uloženým událostem a jednotlivým ovládacím částem systému |
| Sběr dat (logů) | Bezagentový sběr logů s výjimkou systémů Windows |
| Windows agent | Kompletní správa a aktualizace z administrátorské konzole, sběr dat z textových i Event logů (včetně rozšířených) , šifrovaná komunikace, buffer pro případ ztráty komunikace, překlad kódů na text (např. Logon type 2 => "Interactive" apod.) a textový popis události shodný s Windows Event Viewerem |
| Protokoly | Příjem a zpracování logů, událostí a další strojově generovaných dat minimálně protokoly UDP/TCP 514 (SYSLOG), TCP 20514 (RELP, nešifrovaně) a TCP 20515 (RELP, šifrovaně) |
| Formáty logů | Min. RAW, Syslog, CEF, LEEF, JSON RFC7159, Windows EventLog |
| Třídění logů | Podpora příjmu logů na rozsahu alespoň 50 UDP a TCP portů pro zjednodušené třídění vstupních zpráv |
| Zpracování logů | Integrované parsování a normalizace přijatých událostí/logů bez nutnosti instalovat externí aplikace nebo systémy |
| Ochrana logů | Zamezení mazání nebo modifikování již uložených logů. Každý log musí mít unikátní identifikátor pro jeho jednoznačnou identifikaci. |
| Vizualizace logů | Grafická vizualizace logů, událostí a strojových dat (grafy událostí). Dynamická vizualizace - změnou volby (např. filtru) v jednom grafu se ostatní svázané grafy upraví automaticky dle požadované volby. Integrované podpora zobrazení TOP X událostí za zvolené časové období |
| Pracovní plochy | Předpřipravené pohledy (dashboardy) na uložená data dle jednotlivých kategorií zdrojových zařízení i dle logického členění, průběžná aktualizace pohledů výrobcem. Integrovaná podpora tvorby uživatelských dashboardů včetně ukládání |
| Zajištění logů | Ochrana proti ztrátě logů při přetížení systému. Ukládání nezpracovaných logů/událostí do vyrovnávací paměti o kapacitě min. 25 GB, notifikace správce systému při riziku zaplnění vyrovnávací paměti |
| Doplňování logů | Integrovaná podpora doplňování logů dalšími údaji - např. umístění zařízení, typ zařízení, kritičnost zařízení apod. - k jednotlivým zdrojům dat, aplikacím, zařízením, IP rozsahů apod. |
| Archivace | Integrovaná archivace logů včetně zajištění integrity archivů, obnova |
| Rozpoznávání IP, MAC | Automatické doplňování reverzních DNS záznamům k IP adresám a výrobce podle MAC adresy |
| Časová razítka | Podpora doplňkové značky (razítka) navíc k časovému údaji zaznamenané události/logu, slouží jako výchozí časový údaj pro systém |
| Vyhledávání | Snadné multikriteriální vyhledávání událostí bez nutnosti speciálních znalosti (např. SQL dotazů apod.) napříč všemi typy dat a zařízení |
| Rychlé vyhledávání | Rychlé vyhledávání i v aktuálně uložených položkách (průběžné indexování) |
| Geolokace | Automatické doplňování geolokačních informací k událostem a jejich grafické znázornění na mapě bez služeb třetích stran |
| Reporty | Integrovaný reportovací nástroj s přednastavenými obvyklými reporty a možností vlastních úprav a vytvoření nových pohledů bez potřeby speciálních znalostí (např. SQL dotazů apod.). Průběžná aktualizace přednastavených reportů výrobcem |
| Integrace | Integrované REST API rozhraní musí umožnit autorizovaný přístup ke strukturované databázi logů |
| Parsery | Integrovaný grafický (vizuální) nástroj pro tvorbu vlastních parserů logů včetně testování a ladění - okamžitého zobrazení rozparserovaných testovacích dat včetně případných chyb |
| Konektory | Konektory (specifické parsery) pro stávající technologie - min. Active Directory, Vmware, Windows (vč. DNS, DHCP), Exchange, MS SQL, Fortinet, HPE/Aruba, Dell servery, Synology, Linux, Apache, nabízený Systém pro analýzu síťového provozu |
| Alerty, notifikace | Předpřipravené alerty a integrovaný grafický (vizuální) nástroj pro vytváření automatických notifikací/alertů generovaných při splnění definovaných podmínek v přijatých datech. Odesílání alertů min SMTP, Syslog, TCP |
| Výkon | Min. 2000 EPS (events per second), krátkodobá (min. 10 min) přetížitelnost systému až 200% |
| Úložiště logů | Logy musí být ukládány do databáze (příslušná licence musí být součástí dodávky) s podporou komprese ukládaných dat |
| Aktualizace | Integrovaná aktualizace systému prostřednictvím administrátorské konzole včetně podpory downgrade |
| Zálohování | Integrované zálohování a obnova konfigurace |
| Škálovatelnost | Systém lze propojit s dalšími systémy stejného výrobce. Spojením systémů dojde ke zvýšení kapacity, výkonu (včetně vyhledávání) a dostupnosti. Navenek se propojené systémy chovají jako jeden |
| Dokumentace | Plnohodnotná (tj. shodná s originální) dokumentace v českém jazyce |
| Podpora | Min. 60 včetně nároku na nové verze firmware/software a aktualizace |

1x Úložiště pro logování - produkční

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní funkce | Úložiště a výpočetní zdroje pro software systému centrálního logování - software systému centrálního logování |
| Architektura | Integrovaná appliance (hw se specializovaným firmware/software) nebo server se specializovaným software včetně operačního a podpůrných systémů (databáze apod.), samostatně funkční nezávisle na infrastruktuře zadavatele |
| Provedení | Určené pro montáž do serverového datového rozvaděče 19", výška max. 2U |
| Kapacita | Využitelná diskové kapacita pro ukládání data min. 12 TB, disky musí být chráněny min. RAID 5 |
| Řízení diskového systému | Hardwarový řadič RAID se zálohovanou vyrovnávací pamětí (zápis i čtení) o kapacitě min. 2 GB |
| Napájení | Systém musí mít redundantní napájení (min. 2 nezávislé zdroje) |
| LAN konektivita | Min. 2x LAN 1 Gb + 1x 1Gb nezávislý port pro správu hardware prostřednictvím KVM konzole s grafickým rozhraním, zabezpečeným přístupem a detailním přehledem o stavu hardware včetně okamžité a dlouhodobé spotřeby elektrické energie a stavu dílčích komponent |
| Záruka | Min. 60 měsíců s opravou hardware do druhého pracovního dne v místě instalace, včetně nároku na nové verze firmware/software a aktualizace |

1x Úložiště pro logování - archivační

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Určené pro montáž do serverového datového rozvaděče 19", výška max. 2U |
| Výkon | 64 bit CPU, min. 6 jader |
| HDD | Min. 12 pozic pro HDD, rozšiřitelné min. na 30 HDD |
| Rozšiřitelnost | Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 2 porty) |
| Hot–swap | Disky vyměnitelné za chodu. |
| SSD HDD | Podpora SSD disků pro ukládání dat i akceleraci rotačních HDD |
| Kapacita | Osazeno min. 6x 12 TB HDD SATAIII/256MB cache, 7200 ot/min oficiálně podporovanými výrobcem zařízení |
| Konektivita | Min. 4 x 1 GbE a 2x 10Gb SFP+ porty s podporou agregace linek a redundance |
| Výkon | Rychlost zápisu min. 1 700 MB/sec při RAID5 a CIFS |
| Kompatibilita | Plná podpora Microsoft Hyper–V a Windows Active Directory a ACL |
| Komunikace LAN | Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |
| UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |
| RAM | Min. 8 GB, využitelná jako cache, rozšiřitelná min na 64 GB |
| Ochrana dat | Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, integrovaný systém pro automatické vytváření a správu snapshotů (snímků dat) |
| Napájení | Vestavěné redundantní napájecí zdroje |
| Záruka | 60 měsíců, oprava v místě instalace (včetně HDD) |

1x Nástroj pro sběr a vyhodnocování síťových toků

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní funkce | Monitorování síťové aktivity v reálném čase, identifikace potenciální kybernetické hrozby, bezpečnostního rizika a anomálního chování a tvorba upozornění o jejich výskytu v reálném čase. |
| Architektura | Integrovaná appliance (hw se specializovaným firmware/software) nebo server se specializovaným software včetně operačního a podpůrných systémů (databáze apod.), provozovaný v prostředí zadavatele. Samostatně funkční nezávisle na infrastruktuře zadavatele či dalších (např. cloudových) službách. |
| Provedení | Určené pro montáž do serverového datového rozvaděče 19", výška max. 1U, hloubka max. 900 mm, včetně výsuvných kolejnic a ramene pro vedení kabelů. |
| Ovládání | Grafická webová konzole (HTTPS) pro administrátory i operátory, pro správu a používání systému. SSH pro CLI - automatizace, monitorování. |
| Viditelnost | Systém zajištuje detailní viditelnost do síťové komunikace s "drill down" prokliky na veškerá uložená data. |
| Sběr dat | Systém bude získávat data na základě zrcadleného síťového provozu bez potřeby instalace agentů na zařízení v síti. |
| Zrcadlení komunikace | Podpora SPAN portů a síťových TAPů pro získávání dat zrcadlené komunikace. |
| Pasivní sběr | Systém bude zcela pasivní vůči síťovém provozu, monitorovaný provoz přes systém nebude procházet a systém jej nebude nijak ovlivňovat. |
| Netflow protokoly | Systém umožní analyzovat síť na základě zpracování statistických protokolů typu NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, NetStream a případně dalších ekvivalentních. |
| Záznam provozu | Zaznamenávání síťového provozu, minimálně základních parametrů: cílová a zdrojová IP/MAC adresa, podsíť, využitý protokol, IPv4 nebo IPv6. |
| Integrace | Integrace s nabízeným Systémem pro správu, minimálně v úrovni syslog. |
| Kontextuální informace | Získávání, vizualizace a integrace kontextuálních informací v jednotném grafickém rozhraní: - Hostname zařízení a jeho historie na základě zpracování relevantních dat z DNS provozu a Active Directory, - IP geolokace. |
| Monitorování zařízení | Identifikace zařízení v síti (koncová zařízení, servery, IoT, síťové prvky), rozpoznání změn v síti a notifikace výskytu nového zařízení (obecně assetu). |
| Analýza | Integrovaný modul pro detailní analýzu sítě - vytváření dlouhodobých grafů a přehledů o komunikaci na síti s různými typy pohledů rozdělených do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu (http, IMAP, SSH), SSL a DNS provozu, VoIP statistik, SMB/CIFS, DHCP a e-mail provozu. |
| Vizualizace, vyhledávání | Zobrazení provozu a jeho hloubková analýza - okamžité vyhledávání a vizualizace pro forenzní analýzu a podporu threat hunting bez speciálního dotazovacího jazyka a bez hlubokých znalostí konkrétních komunikačních protokolů. |
| HTTP komunikace | Podpora pro příjem a analýzu HTTP provozu – včetně položek typu URL a hostname. |
| Detekce anomálií | Integrované samostatné učení na základě matematických metod (např. strojové učení) pro analýzu síťové aktivity, vytváření a automatická průběžná modifikace modelů chování na základě běžného chování jednotlivých zařízení a na nich provozovaných služeb. Schopnost identifikace nestandardního síťové chování na základě modelu chování daného zařízení a jeho služeb. |
| Detekce hrozeb | Schopnost detekce neznámých hrozeb, které nelze identifikovat prostřednictvím detekčních signatur, jako jsou trojské koně, botnety apod. Minimálně identifikace příznaků potenciálně škodlivého chování: - průzkumné aktivity v síti, - potenciální úniky dat, - detekce podezřelého strojového chování, které nevytvářejí lidští uživatelé sítě, - detekce příznaků těžení kryptoměn, - útoky hrubou silou a enumerace dat. |
| Behaviorální analýza | Detekce nežádoucích vzorů chování na síti (útoky, anomálie datového provozu, nežádoucí aplikace, detekce virů a botnetů ve vnitřní síti, detekce odchozího spamu, provozních problémů). Detekce anomálií vzhledem k dlouhodobému profilu chování zařízení na síti. |
| False-positive události | Integrovaná podpora identifikace neplatných událostí pomocí mechanismu false-positives, potlačení identifikovaných událostí při příštím výskytu. |
| Autentizace | Podpora autentizace vůči LDAP, včetně podpory RBAC (přiřazení úrovně oprávnění na základě členství uživatele v konkrétní LDAP skupině). |
| Reporting | Tvorba dlouhodobých grafů a přehledů s různými typy pohledů dle kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDC, ICMP, ostatní) nebo protokolu (http, IMAP, SSH). Generování statistik a podrobných výpisů ve volitelných časových intervalech. Tvorba tzv. Top N statistik podle různých kritérií (počet přenesených bytů, paketů, toků atd.) pro výpis nejaktivnějších či anomálně komunikující assety. |
| Automatizace reportingu | Vytváření automatizovaných manažerských reportů včetně možnosti exportu do PDF a CSV (nebo obdobného strojově čitelného) formátu. Automatické zasílání reportů emailem, předpřipravené reporty v českém a anglickém jazyce. |
| Alerty, notifikace | Notifikace na základě překročení prahových hodnot definovaných při implementaci či v průběhu provozu. Systém musí být schopen upozorňovat uživatele prostřednictvím e-mailu o: - všech identifikovaných událostech, - událostech filtrovaných minimálně dle IP a MAC adresy, podsítě, závažnosti události, kategorie události, země, uživatele, síťové služby, čísla portu, provozu do/z internetu. Logování notifikací. |
| Výkon | Min. 0,2 Gb/s trvalý síťový provoz, min. 200 Netflow/sec. |
| Kapacita | Úložná kapacita SSD s ochranou min. RAID 1 pro min. 30 denní historii při plném výkonu. |
| Konektivita | Min. 1x LAN 1 Gb + 1x 1Gb nezávislý port pro správu hardware prostřednictvím KVM konzole s grafickým rozhraním, zabezpečeným přístupem a detailním přehledem o stavu hardware včetně okamžité a dlouhodobé spotřeby elektrické energie a stavu dílčích komponent. |
| Záruka a podpora | Min. 60 měsíců s opravou hardware do druhého pracovního dne v místě instalace, včetně nároku na nové verze firmware/software a aktualizace. |

# Instalace a zprovoznění

## Obecné požadavky na instalační služby

Kupující požaduje provést minimálně dále uvedené práce na dodaných komponentech a případně dalších souvisejících zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení předmětu plnění v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují.

V rámci předmětu plnění kupující požaduje provedení min. následujících služeb:

- doprava jednotlivých komponent do místa plnění (uvedena v kupní smlouvě)

- zpracování a předání dokumentace,

- vlastní nasazení řešení splňující požadované parametry technického řešení,

- začlenění nabízených technologií do stávajícího prostředí,

- zajištění testovacího provozu,

- provedení akceptačních testů,

- dodávka a aktivace požadovaných SW licencí, kontrola aktivací musí být součástí akceptačních testů

- zaškolení IT administrátorů na dodané technologie v rozsahu min. 16 hodin.

## Podrobný popis instalačních služeb

Kupující požaduje provést minimálně uvedené instalační a implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších souvisejících zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení předmětu plnění v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

Náklady na provedení instalačních a implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují.

Zvýšení zabezpečení komunikační sítě

- analýza stávajícího síťového prostředí a návrh nové architektury LAN, - implementace pořízených technologií, - provedení segmentace sítě – VLAN, adresování, routování, - zavedení DNSSEC, vybudování DNSSEC resolveru pro LAN úřadu, - návrh a implementace systému 802.1X pro LAN a WiFi včetně definice přístupových politik. Systém 802.1x musí být integrován s adresářovou službou Active Directory, - implementace portálu pro registraci a řízení přístupů hostů – tzv. captive portál, - zpracování uživatelské dokumentace konfigurace obvyklých zařízení a jejich systémů pro systém 802.1X – PC, notebooky, chytré telefony, tablety, tiskárny – Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, embedded systémy periferií. Provedení vzorové migrace a konfigurace všech kategorií koncových zařízení (1 zařízení každé kategorie) do systému s ověřováním 802.1X, - návrh a vybudování vhodné architektury WiFi s více SSID pro zaměstnance, jejich osobní zařízení a veřejnost s vhodným způsobem ověřování a politikami řízení provozu, - návrh a implementace firewallu včetně vhodné konfigurace UTM (antivir, IPS, aplikační kontrola, URL filtrace dle kategorií, zajištění bezpečné publikace interních zdrojů úřadu, vybudování VPN na bázi webového portálu, - převzetí komunikačních pravidel ze stávajícího firewallu a jejich implementace do nového firewallu včetně optimalizací využívajících pokročilých vlastností nového řešení. Export pravidel ze stávajícího firewallu zajistí kupující, - provedení potřebných migrací a konfigurací stávajících systémů – export konfigurací stávajících síťových systémů provede kupující, - návrh a provedení akceptačních testů.

Vytvoření serverového prostředí s vysokou dostupností pro provoz IS

- analýza současného prostředí s ohledem na systémové a kapacitní nároky systém a aplikací - návrh a rozšíření virtualizační platformy v kontextu nově dodávaných technologií a zvýšení dostupnosti provozovaného prostředí jako celku, a to pro provoz současných a dodaných systémů - návrh a vybudování platformy aplikační virtualizace včetně nastavení uživatelského prostředí a vhodných politik - začlenění veškerých dodaných systémů do zálohovacích plánů organizace - provedení potřebných migrací - provedení potřebných konfigurací souvisejících systémů - návrh a provedení akceptačních testů

Nasazení systému řízení privilegovaných účtů a zařízení

Privilegované účty - analýza ICT prostředí se zaměřením na vyhledání a inventarizace privilegovaných účtů - vybudování systému pro správu a řízení privilegovaných účtů včetně napojení monitorovaných systémů a nastavení rotace hesel - provedení potřebných konfigurací souvisejících systémů - návrh a provedení akceptačních testů

Vícefaktorová autentizace

- analýza prostředí se zaměřením na zavedení vícefaktorové autentizace - vybudování interní PKI (Public Key Infrastructure) včetně certifikační autority integrované s Active Directory, návrh a implementace šablon certifikátů - vybudování systému vícefaktorové autentizace s využitím kontaktních identifikačních prostředků (čipových/Smart karet). Instalace externích čteček na koncová zařízení ani distribuce identifikačních medií uživatelům není součástí plnění. - návrh a vybudování systému pro správu kompletního životního cyklu identifikačních prostředků (karet a doménových i veřejných certifikátů) včetně uživatelské běžné správy a obnovy platnosti - návrh procesů souvisejících se řízením životního cyklu karet a certifikátů včetně jejich vystavování a přidělování zaměstnancům personálním oddělením - návrh a realizace zálohování - provedení potřebných konfigurací souvisejících systémů - návrh a provedení akceptačních testů včetně výkonových testů

Zavedení nástroje pro zaznamenávání činnosti IS a KS, jeho uživatelů a administrátorů

Sběr a správa logů - analýza a detailní identifikace zdrojů dat, jejichž provozně bezpečnostní informace bude nutné, popř. vhodné sbírat. Bude obsahovat i návrh způsobu zpracování získaných informací a vhodných proaktivních i reaktivních akcí - návrh a vybudování systému centrálního logování pro zaznamenávání činnosti informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů - monitoring a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení (ve spolupráci s firewallem) - logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, a to včetně ošetření v případě sdílených pracovních stanic (aplikační virtualizace) apod. - monitorování IP datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) dle RFC3954 nebo ekvivalentu (např. netflow) – minimálně na úrovni rozhraní WAN - provedení souvisejících konfigurací monitorovaných systémů - návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat i testy archivace a obnovy logů Sběr a vyhodnocení síťových toků - analýza komunikačního systému a návrh způsobu sběru a obsahu síťových toků a logovaných událostí - vybudování systému sběru a analýzy síťových toků a souvisejících bezpečnostních událostí - provedení souvisejících konfigurací monitorovaných systémů - ukládání informací (min. o bezpečnostních událostech incidentech do systémů sběru a správy logů) - návrh a provedení akceptačních testů

## Dokumentace k dodávanému řešení

V rámci předmětu plnění kupující požaduje zpracování a předání níže uvedené dokumentace. Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. DOC, ODT, PDF atd.) na datovém nosiči.

### Prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace bude sloužit jako podklad pro vlastní instalaci a implementaci řešení do prostředí kupujícího. Prováděcí dokumentace bude zahrnovat detailní popis cílového stavu a způsobu jeho dosažení, včetně:

- detailního popisu cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

- nutné a doporučené optimalizační a konfigurační změny dodávaných systému i všech navázaných systémů (serverová infrastruktura, LAN, zálohování, monitorování atd.),

- způsob zajištění potřebného HW a SW,

- způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem,

- detailní návrh a popis postupu instalace a implementace předmětu plnění,

- detailní popis zajištění bezpečnosti informací,

- detailní harmonogram realizace včetně uvedení kritických milníků,

- návrh designu síťového a bezpečnostního řešení a jeho konfigurace,

- návrh designu aplikačních řešení,

- vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

- integrace implementovaných softwarových systémů,

- rekonfigurace stávajících systémů, které nevyžadují součinnost ani souhlas třetí strany a které mají veřejně a otevřeně dostupnou dokumentaci umožňující rekonfiguraci neomezenému okruhu kvalifikovaných osob,

- dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb,

- posouzení dopadů na non-IT technologie (spotřeba energií, tepelný výkon),

- požadované součinnosti kupujícího a jejich rozsah,

- návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů.

### Provozní dokumentace

Provozní dokumentace bude zpracována a předána v rozsahu detailního popisu skutečného provedení popisu činností běžné údržby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běžné údržby bude pokrývat všechny dodané systémy:

## Zaškolení IT administrátorů

Prodávající zrealizuje v sídle kupujícího prezenční zaškolení pro IT administrátory kupujícího minimálně v rozsahu provozní dokumentace. Školení bude pokrývat všechny komponenty dodávané v rámci předmětu plnění, a to minimálně v rozsahu:

- běžných administrátorských činností pro implementované systémy,

- standardní údržby systémů pro administrátory kupujícího,

- základní identifikace nestandardních stavů systému a jejich příčin.

Minimální požadovaný rozsah zaškolení pro administrátory je 16 hodin.

Předpokládaný počet administrátorů (účastníků školení) je max. 8 osob.

## Testovací provoz

Testovací provoz proběhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a podporou ze strany prodávajícího.

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro prodávajícího pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků ze strany kupujícího. Během testovacího provozu provede prodávající aktualizaci Prováděcí dokumentace na Dokumentaci skutečného provedení, včetně záznamu konkrétních provedených konfigurací. Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti nasazení nového řešení v prostředí kupujícího na základě této technické specifikace a jejich příloh, je jednou z nezbytných podmínek kupujícího pro možnost akceptace plnění na základě této technické specifikace a jejích příloh.

## Akceptační řízení

### Dílčí akceptační řízení

Dílčí akceptační řízení bude provedeno jednotlivé oblasti plnění dle této technické specifikace. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům této technické specifikace a jejím přílohám a požadavků daných prováděcí dokumentací.

Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno (Akceptováno) nebo Nesplněno (Neakceptováno), podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.

Součástí akceptačního protokolu ke každé oblasti plnění bude i soupis předaných prvků včetně jejich sériových čísel.

Dílčí akceptace mohou probíhat v libovolném pořadí, je-li to technicky a organizačně možné a vhodné.

### Souhrnné akceptační řízení - akceptace

Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům kupní smlouvy a této technické specifikace, která je její přílohou, a jejích příloh, funkčního i nefunkčního charakteru – licence a příslušenství.

Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno (Akceptováno) / Splněno (Akceptováno) s výhradou / Nesplněno (Neakceptováno), podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, a to s výsledným uvedením každé části na tomto akceptačním protokolu a výsledku akceptačního řízení. Klasifikace Splněno (Akceptováno) s výhradou umožní pokračování v realizaci v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.

### Opakované akceptační řízení

Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu vyjádření Nesplněno (Neakceptováno) spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Prodávající napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud prodávající nesplní požadavky pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno (Akceptováno), nejvýše však 2× (dvakrát).

V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení více jak 2× (dvakrát), bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího a kupující bude oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně prodávajícího se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené kupní smlouvy.

Opakované akceptační řízení bude probíhat jednotlivě samostatně pro jednotlivé části či oblasti tak, aby na již akceptované části dané opakované akceptační řízení nemělo vliv.

## Harmonogram plnění

Kupující požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího harmonogramu. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky výzvy, ze které má být předmět plnění spolufinancován (s ohledem na termín dokončení předmětu plnění.

S ohledem na možnost kontroly realizace plnění z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn milníky. Započetí každého milníku je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících.

| Aktivita projektu | Termín nejpozději do |
| --- | --- |
| Zpracování prováděcí dokumentace, připomínkování ze strany kupujícího, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu. | 4 týdny |
| Akceptační řízení prováděcí dokumentace | 1 týden |
| Předání prováděcí dokumentace | T + 5 týdnů |
| Dodávky komponent řešení a instalace Implementace dodaného řešení prováděcí dokumentace – nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí, provedení integrací na spolupracující systémy atd. Zpracování a dodávka provozní dokumentace. Zpracování školících materiálů. | 15 týdnů |
| Připravené prostředí pro testovací provoz, předání do testovacího provozu. | T + 20 týdnů |
| Prezenční zaškolení IT administrátorů. Předání do testovacího provozu. | 1 týden |
| Testovací provoz s dohledem a podporou prodávajícího. Oprava chyb a neshod, případná definice změnových požadavků. Aktualizace dokumentace Dodávka licencí (listinné potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu). | 3 týdny |
| Akceptační řízení – porovnání skutečných vlastností se požadavky smlouvy. | 1 týden |
| Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu. | T + 25 týdnů |

Poznámka: Ve sloupci „Termín nejpozději do:“ znak „T“ vyjadřuje datum účinnosti smlouvy.

## Projektové řízení

Jako součástí plnění jsou požadovány pravidelné projektové schůzky min. 1× měsíčně a dále ad-hoc pracovní schůzky k problematice řešení jednotlivých oblastí plnění, včetně projednání a odsouhlasení výstupů pro konfiguraci a nastavení jednotlivých oblastí plnění pro potřebu kupujícího.

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti kupujícího je v rámci předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany prodávajícího. Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na:

- věcné plnění – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací,

- závazný harmonogram projektu – dodržování termínů v harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací).

Dále se jedná o zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů ze všech konzultačních a projektových schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých způsobů řešení dílčích částí projektu atd.). Uvedené zápisy budou zpracovány během schůzek a jednání, případně budou zpracovány a předány kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů po těchto jednáních.