##### SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění

### smluvní strany

- Objednatel			            		            : Město Ostrov

Na adrese						: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupen	                                                             : Ing. Jan Bureš, starosta města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních					: Ing. Jan Bureš, starosta města

- technických					: Ing. Ralph Erlebach

IČ 							: 00254843

DIČ							: CZ00254843

Bankovní spojení					: Česká národní banka

Číslo účtu						: 94 – 100729341/0710

Telefon						: 354 224 999

(dále jen ”objednatel”)

- Dodavatel						:                                                                                        Sídlo						:

Zapsaný                                                                    :

Statutární zástupce                                                   :

IČ							:

DIČ					             :

Bankovní spojení					:

Číslo účtu						:

Telefon            					:

(dále jen „dodavatel“)

3) Při operativním technickém řízení činností při plnění předmětu smlouvy, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy nebo jeho ucelené části a ostatní kontrolní činnosti zastupují:

- objednatele: Ing. Ralph Erlebach, 725 958 992

- dodavatele : Ing. Petr Šulc, 604 211 004

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

II. Výchozí podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná na výzvu více zájemcům v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na předmět zakázky „ODBORNÁ SPRÁVA A DODÁVKA PĚSTEBNÍCH PRACÍ PRO LHC ML OSTROV“, o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov, na svém XX. řádném jednání dne XX.XX.XXXX, usnesením č. XX/XX, dále podmínky výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmět zakázky „ODBORNÁ SPRÁVA A DODÁVKA PĚSTEBNÍCH PRACÍ PRO LHC ML OSTROV“ ze dne 21.2.2019, dále Lesní hospodářský plán na LHC Městské lesy Ostrov, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027, zpracovaný společností Plzeňský lesprojekt, a.s.,   nám. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň (dále jen ”LHP”), a schválený Krajským úřadem Karlovarské kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod zn. 1853/ZZ/18 ze dne 23.4.2018.

### III. Předmět SMLOUVY

- Objednatel je vlastníkem lesa a jeho povinností je na lesních pozemcích řádně hospodařit,  v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně příslušných prováděcích a souvisejících předpisů, a usilovat při  hospodaření v lese o to, aby  funkce lesa byly  zachovány, plněny  rovnoměrně a  trvale a  aby byl zachován, chráněn genofond lesních dřevin a aby nebyly poškozovány zájmy objednatele ani jiných vlastníků  lesů. Účelem  této smlouvy je  zajištění  této zákonné povinnosti vlastníka lesa, tj. objednatele, včetně zajištění výkonu odborného lesního hospodáře (dále jen „OHL“) v souladu s § 37 zák.č. 289/1995 Sb., lesního zákona, prostřednictvím dodavatele.

- Rozsah lesních pozemků, které jsou předmětem této smlouvy je specifikován v LHC Městské lesy Ostrov, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027.

- Dodavatel bude tuto činnost provádět zejména uskutečňováním právních úkonů na základě plné moci jménem objednatele výhradně v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou, dále pokyny objednatele a jeho oprávněnými zájmy.

- Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy rozšířit nebo zúžit rozsah plnění, předpokládaný touto smlouvou.

- Vyskytne-li se při plnění předmětu smlouvy potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah plnění předpokládaný touto smlouvou, předloží dodavatel objednateli soupis navrhovaných změn k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu plnění předmětu smlouvy je dodavatel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

#### IV. Cena za obstarání předmětu smlouvy

- Odměna dodavatele za výkon OLH dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky dodavatele specifikované v čl. II. této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a  činí:

Odměna za výkon OLH:

Výše odměny od 1.4.2019 do 31.3.2022 činí:                                               ,- Kč

Základní cena bez DPH:                                            	                               ,- Kč

# DPH  21 %:				                                                       ,- Kč

Celkem včetně DPH:		                                                                   ,- Kč

Slovy:   ……………………………………. korun českých

- Odměna dodavatele za výkon pěstební činnosti dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky dodavatele specifikované v čl. II. této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a  činí

Odměna za výkon pěstební činnosti:

Výše odměny od 1.4.2019 do 31.3.2022 činí:

Základní cena bez DPH:                                            	                                 ,- Kč

# DPH  21 %:				                                                         ,- Kč

Celkem včetně DPH:		                                                                     ,- Kč

Slovy  ………………………………………. korun českých

- Sjednanou výši odměny dodavatele za výkon OLH a pěstební činnosti lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu činnosti dodavatele.

- Běžné náklady spojené s hospodařením v lese, které nejsou spojené s výkonem OLH a  pěstební činnosti, budou účtovány a propláceny nad rámec odměny stanovené v odst.1 a budou  odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- Možné náklady, které nejsou uvedeny v odměně OLH a pěstební činnosti ani v běžných nákladech, budou řešeny objednatelem samostatně před jejich vznikem.

- Veškerá ostatní ekonomická činnost bude probíhat v cenových relacích  v místě obvyklých, podle pravidel  stanovených  Obchodním zákoníkem a platnými předpisy Ministerstva  financí, zákonem o obcích, jakož i platných zásad pro prodej majetku města Ostrov.

### V.  Práva a Povinnosti dadavatele

- Činnost dodavatele uvedená v čl. IV. této smlouvy zahrnuje zejména:

- provádění předmětu smlouvy v souladu se smlouvou a podklady uvedenými v čl. II. této smlouvy,

- účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy k docílení hospodárného, kvalitního a v souladu s touto smlouvou a příslušnými ročními plány hospodaření a pokyny objednatele, termínového postupu provádění předmětu smlouvy,

- obstarávání dokladů požadovaných objednatelem pro jeho evidenční účely v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, nezbytných pro obstarání věci,

- jednání s veřejnoprávními orgány ve věci vydání veškerých stanovisek, vyjádření, povolení a dalších správních rozhodnutí nutných pro řádné provedení předmětu smlouvy dle této smlouvy či s ní souvisejících vztahů.

- Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, pokyny objednatele a jeho zájmy.

- Dodavatel je povinen dbát pokynů objednatele, odchýlit se od nich může  pouze  tehdy, je-li to v zájmu objednatele nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout  jeho souhlasu. Pro případ, že dodavatel pokyny objednatele neobdrží, je povinen postupovat s veškerou odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. O skutečnostech, kdy se dodavatel odchýlí od pokynů objednatele je dodavatel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů objednatele došlo.

- Dodavatel je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při výkonu činnosti dle této smlouvy nebo i mimo rámec výkonu činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho pokyny.

- Dodavatel je povinen ve sjednaném termínu v souladu s touto smlouvou provést předmět smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí.  Dodavatel je oprávněn plnit předmět smlouvy i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob.

- Dodavatel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají kvalifikovaní zaměstnanci dodavatele nebo jeho subdodavatelů. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je dodavatel na požádání předložit objednateli.

- Dodavatel je povinen od data účinnosti této smlouvy sjednat s pojišťovnou pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

- Dodavatel bude vést, doplňovat a aktualizovat technickou evidenci spravovaného majetku, bude pořizovat záznamy informací o správě majetku tak aby byly trvalé, určité a srozumitelné a zachovávat je po celou dobu trvání platnosti této smlouvy a spolu s písemnostmi souvisejícími se správou majetku, přijatými po dobu platnosti této smlouvy po jejím ukončení je objednateli předat.

- Dodavatel bude zpracovávat a objednateli předkládat ke schválení návrhy na hospodaření formou ročního plánu hospodaření v lesním majetku města Ostrov (dále jen „Roční plán hospodaření“), a to vždy nejpozději do 30.11. pro rok následující. Roční plán hospodaření bude obsahovat výkaz činností včetně jejich nákladů, časový harmonogram provádění prací, předpokládanou výši těžeb v následujícím roce a  případnou výši možného státního příspěvku na hospodaření v lesích.

- Mimo to dodavatel bude  každoročně zpracovávat a předkládat v období 11. až 12.měsíce každého kalendářního roku roční výkaz hospodaření v lesním majetku města Ostrov za daný rok a  to jak ve fyzickém  objemu prací dle  jednotlivých druhů, tak i  v ekonomických  ukazatelích.

- Při této činnosti se dodavatel kromě dalších v této smlouvě uvedených podmínek zavazuje dodržovat:

- lesní zákon ve znění prováděcích předpisů,

- LHP,

- závazné technologické postupy a metody práce podle současné úrovně všeobecně uplatňované,

- předpisy k zajištění ochrany zdraví  a bezpečnosti při práci v lese,

- předpisy o požární ochraně a předpisy na ochranu  životního prostředí.

Znalost uvedených předpisů dodavatel garantuje.

- Dodavatel bude písemně informovat objednatele o stavu plnění předmětu smlouvy dle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc.

- Dodavatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím svých subdodavatelských subjektů objednateli zpracovat, předložit a uplatnit práva a pohledávky objednatele, která objednateli vzniknou v souvislosti s vlastnictvím lesního majetku a hospodařením s ním (např. náhrada škody způsobená emisní činností – exhalacemi, jiné náhrady škody, čerpání státních příspěvků, jakož i ostatních zdrojů spojených s hospodařením v lesním majetku města Ostrov, apod.).

- Objednatel se zavazuje poskytovat poradní a konzultační činnost na úseku ochrany lesa, spolupracovat při změnách LHP a poskytovat odbornou součinnost při rozhodování objednatele o odborných a hospodářských otázkách mající vztah k spravovanému lesnímu majetku Města Ostrov.

VI. práva a povinnosti objednatele

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat plnění předmětu smlouvy. Zjistí-li objednatel, že obstaratel provádí předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět smlouvy prováděl řádným způsobem.

- K přejímce nebo posouzení dodavatelem nebo na základě jeho pověření třetími osobami provedených prací může objednatel  přizvat  další nestrannou, odborně způsobilou osobu.

## Objednatel je na základě této smlouvy povinen:

- poskytovat dodavateli odměnu za podmínek sjednaných v této smlouvě,

- poskytovat dodavateli veškeré informace potřebné k řádnému výkonu činnosti dle této  smlouvy,

- bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat dodavateli:

Lesní hospodářský plán LHC Městské lesy Ostrov, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027, zpracovaný společností Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň schválený Krajským úřadem Karlovarské kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod zn. 1853/ZZ/18 dne 23.4.2018 a další, s řádným výkonem činnosti dle této smlouvy související doklady.

## vystavit pro dodavatele plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

VII. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Tato  smlouva  se uzavírá  na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2022.

- Termíny dílčího plnění předmětu smlouvy budou specifikovány v Ročním plánu hospodaření.

- Strany této smlouvy se zavazují řádně a včas plnit své závazky vyplývající z této smlouvy, z Ročních plánů hospodaření, příslušných právních předpisů jakož i závazných pokynů objednatele. Dodavatel je oprávněn dovolávat se spolupůsobení ze strany objednatele pouze  v případech výslovně dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím takto sjednaného spolupůsobení není dodavatel v prodlení se splněním závazku.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Průběžná činnost během roku bude uzavírána, předávána a účtována průběžně na vyzvání objednatele formou  fyzické a účetní  uzávěrky po skončení jednotlivých činností (prací). Dodavatel předloží při této uzávěrce objednateli zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek za uplynulé období. Průběžně dodavatel vystavuje daňový doklad (faktury), potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

- Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení objednateli.

- V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dodavatelem objednateli.

- Proplácení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:

- dodavatel neplní své splatné závazky ke svým subdodavatelům materiálu a zařízení nebo

- dodavatel opětovně poruší povinnosti stanovené touto smlouvou,

- dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

- Pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen dodavatele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.

- Objednatel je oprávněn, po  společném  projednání, krátit  výši  odměny  až  o  30 % z  důvodu  prokazatelného  neplnění  kterékoliv z povinností  vyplývajících  pro  dodavatele  z  ustanovení  této   smlouvy.  Případným  krácením   odměny  není  dotčen  nárok  objednatele  na   náhradu  škody.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy je proveden v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

- Dodavatel odpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, které byly zjištěny v době jeho předání (dílčího předání) objednateli. Za vady, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel v rozsah této záruky.

- Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a obstaratel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

X. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- V případě, že je dodavatel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající pro dodavatele z této smlouvy, nebo „Ročního plánu hospodaření na LHC Ostrov pro rok 2014“, nebo pokynu objednatele, zavazuje se dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z roční odměny dodavatele uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.. V případě prodlení dodavatele s předáním prací vykonávaných dodavatelem nebo jím pověřenou třetí osobou, zavazuje se dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny prací za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s čl.VIII.., odst.1 až 6 této smlouvy

XI. VYŠŠÍ MOC

- Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, odměně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII. ODSToupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany obstaratele je zejména:

- porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě nebo nedodržení jakéhokoliv termínu sjednaného touto smlouvou stanoveného na základě čl. VII. této smlouvy o více než 20 kalendářních dní, a to bez ohledu na to, zda byl obstaratel na takové porušení povinností upozorněn či nikoliv, nebo

- jiné plnění předmětu smlouvy v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.

- Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

- Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s výpovědní  lhůtou čtyř měsíců  nebo  na  základě  písemné dohody obou smluvních stran ode dne, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

- Oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, není dotčeno.

### XIII. ostatní ujednání

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, popřípadě zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- plná moc v rozsahu předmětu plnění,

- soupis obhospodařovaného majetku - Lesní hospodářský plán na LHC Městské lesy Ostrov, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne 1.4.2019                                               V  Ostrově  dne  1.4.2019

…..……………………………….                                          ……………………………………….

Ing. Jan Bureš		                                                xxxxxxxxxxxxxx

starosta města Ostrov                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx