Město Ostrov

### Městský úřad

Odbor správy majetku města

Zakázka malého rozsahu

Město Ostrov, odbor majetkové správy, v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

(dále jen „Zákon“),

oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou zakázku

a současně

poskytuje tuto zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Identifikace zadavatele	: Město Ostrov

se sídlem 		: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Statutární zástupce 	: Ing. Jan Bureš, starosta města

IČ   			: 00254843

DIČ   			: CZ00254843

www zadavatele	: www.ostrov.cz

e-mail zadavatele	: podatelna@ostrov.cz, hspickova@ostrov.cz, zkohlerova@ostrov.cz

telefon			: 354 224 999, 354 224 905, 606 091 195, 354 224 901, 777 766 071

- Název veřejné zakázky:

„OSTROV -  OPRAVA 3 bytů“

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto řízení je provedení stavby „OSTROV - OPRAVA 3 bytů“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami včetně projektové dokumentace „Stavby“ a ostatní zadávací dokumentací tohoto zadávacího řízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění všech činností souvisejících s komplexním provedením „Stavby“ a jejím předáním zadavateli.

Předmětem zakázky je provedení oprav 3 bytů ve vlastnictví města Ostrov, a to na čp.795/11, 796/25 a 860/2 v tomto rozsahu: kompletní rekonstrukce koupelny a WC, výměna všech otopných těles včetně úpravy topných rozvodů, výměna venkovních i vnitřních dveří vč. zárubní a obložek, položení nové podlahy z keramických dlaždic v koupelně, v místnosti WC a spíže, položení nové podlahy z vinylu včetně nových pokladních vrstev v obytných místnostech a na chodbě. Přeštukování a kompletní výmalba, nové rozvody SV, TUV a kanalizační, kompletní výměna elektrických rozvodů včetně svítidel a domovní rozvodnice. Výměna původního kanalizačního ležatého rozvodu až ke svislé stoupačce, na kterou se nové rozvody napojí. V případě výměny svislé stoupačky, která bude ve špatném stavu, bude řešeno samostatně na objednávku.

Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby byly dodrženy všechny aktuální závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy a předpisy. Použitý materiál musí vyhovovat závazným českým normám a předpisům. Před zahájením prací a nákupem materiálu je nutné ověřit stavební dispozice. Zhotovitel předá opravenou dokumentaci elektro podle skutečného stavu.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou tyto pokyny, zadávací dokumentace, slepé rozpočty pro stavební práce zpracované Ing. Mikešem z 04/2019 a projektové dokumentace elektro: "Oprava elektroinstalace bytové jednotky 1+2 ul. Hlavní Třída  795/11 363 01 Ostrov“, "Oprava elektroinstalace bytové jednotky 1+2 ul. Hlavní Třída 796/25, 363 01 Ostrov“, "Oprava elektroinstalace bytové jednotky 1+2 ul. Hlavní Třída 860/2, 363 01 Ostrov“ vypracované Bc. Skůrou, Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary, datum PD leden – únor  2019.

Kódy CPV:

45211000-9  	Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů

45211310-5	Stavební práce na koupelnách

45311000-0  	Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

45330000-9	Instalatérské a sanitární práce

45421100-5	Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

45432100-5	Pokládka podlah a podlahových krytin

45442100-8	Malířské práce

Předpokládaná cena zakázky:

1 697 238,31 Kč bez DPH

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR, ČSN  a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály                             a povrchové úpravy.

Je-li v zadávací dokumentaci (Projektové dokumentaci) definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou, v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku.

- Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečem

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal kvalifikaci v tomto rozsahu:

- Oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku) na činnosti, které jsou předmětem veřejné zakázky

- Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti k plnění veřejné zakázky (viz. přílohy č. 2 a 3).

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační předpoklady a oprávnění k podnikání a dále jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.

Pokud dodavatel prokazuje kvalifikaci pomocí subdodavatele, musí tento splnit základní kvalifikační předpoklady a oprávnění k podnikání a dále jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel si může před podpisem smlouvy vyžádat předložení originálů těchto dokladů.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení plnění veřejné zakázky je září 2019 (dle podpisu smlouvy).

Zadavatel požaduje předání kompletně opravených bytů do 17. 12. 2019.

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací a celkovou lhůtu realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech.

Uchazeči předloží harmonogram plnění veřejné zakázky po týdnech. Tento harmonogram, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, je povinnou přílohou nabídky.

Místem plnění veřejné zakázky je Karlovarský kraj, město Ostrov, č.p. 795/11, 796/25 a 860/2.

- Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny za 3 byty:

Uchazeč v nabídce uvede:

- Celkovou cenu bez DPH

- Vyčíslení snížené - 15% DPH (z celkové ceny bez DPH)

- Celkovou cenu s DPH

Dále dodavatel předloží rekapitulaci nákladů na realizaci celé veřejné zakázky s členěním po jednotlivých bytech a přehled nákladů jednotlivých bytů veřejné zakázky ve formě nabídkových rozpočtů. Oba tyto dokumenty jsou povinnou přílohu Nabídky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení, této zadávací dokumentace a Projektové dokumentace Stavby a podmínek, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění dané povahy díla třeba.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou tyto zadávací podmínky zadávacího řízení, tato zadávací dokumentace a Projektové dokumentace vč. všech příloh.

Další podmínky, které je nutné respektovat při kalkulaci nabídkové ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

- Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací (Stavby) finanční zálohy.

Další platební o obchodní podmínky, které je nutné respektovat při kalkulaci nabídkové ceny, jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace.

- Délky záruční lhůty

Záruky za jakost díla jsou zadavatelem požadovány v následujících minimálních lhůtách:

Kompletní stavební část se stanovuje na min. 60 měsíců.

- Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoby zadavatele:

- Hana Špičková, vedoucí OMIS, telefon: 354 224 905, 606 091 195,

e-mail hspickova@ostrov.cz,, kanc. č. A. 3. 27

- Zdeňka Köhlerová, referentka OMIS, telefon: 354 224 901, 777 766 071,

e-mail: zkohlerova@ostrov.cz,, kanc. č. A. 3. 28b

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

- zadávací podmínky s přílohami č. 1 - 3

- obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) - příloha č. 4

Poskytování zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentaci včetně projektových dokumentací poskytuje zadavatel zdarma v elektronické formě na svém profilu zadavatele v systému E-ZAK.

- Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být písemná a doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele i všem ostatním dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů a uveřejní ji na profilu zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby pro podání dotazů k zadávací dokumentaci byla využívána výhradně uvedená písemná forma. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky či jinak. Jakákoliv taková komunikace ze strany uchazeče na zadavatele musí být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (tzn. např. dotazy el. poštou musí být opatřeny elektronickým podpisem). Dotazy podané jiným způsobem, než shora uvedeným, nebudou zadavatelem akceptovány.

Zadavatel rovněž může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

- Prohlídka místa plnění zakázky

Vzhledem k veřejné nepřístupnosti místa plnění bude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění, a to dne  16. 8. 2019 v 10:00 se srazem před domem Brigádnická čp.795/11, Ostrov.

- Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být podány zadavateli nejpozději dne 26. 8. 2019 do 10:00 hodin a to osobně do podatelny budově MěÚ Ostrov na adrese Jáchymovská 1, Ostrov nebo doporučeně na adresu MěÚ Ostrov. Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Úřední hodiny podatelny:

pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hod. (polední pauza 12:00 – 13:00),

ostatní dny od 8:00 do 14:00 (polední pauza 11:30 – 12:00).

- Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Vzhledem k výši předpokládané ceny VZ nebude zadavatel konat veřejné otevírání obálek s nabídkami.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria hodnocení a kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA bez DPH.

- Informace o výsledku zadávacího řízení

Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení či o případném vyloučení ze soutěže informováni uveřejněním na profilu zadavatele.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 90 dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavateli, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Podmínky, při jejichž splnění je možno po odsouhlasení zadavatelem překročit výši nabídkové ceny, jsou následující:

- Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování zadávacího řízení znám,

- Zadavatel bude požadovat jinou kvalitu prací, než která je uvedena v zadávací dokumentaci,

- Ze strany zadavatele dojde k výrazné změně termínu realizace veřejné zakázky,

- Změní se daňové předpisy, které ovlivní cenu veřejné zakázky.

Veškerá komunikace zadavatele s uchazeči týkající se veřejné zakázky bude probíhat výhradně v certifikovaném systému E-ZAK na profilu zadavatele.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantním řešením se v tomto případě rozumí použití naprosto odlišné koncepce technického řešení, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek v čl. 2 těchto pokynů.

17. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele s výrazným označením v levém horním rohu:

„VZ - OSTROV -  OPRAVA 3 bytů - NEOTVÍRAT”.

NABÍDKOU je návrh smlouvy podaný dodavatelem. Ve smyslu uvedeného bude ve stanovené lhůtě uchazečem předložena v jedné obálce Nabídka, tedy návrh smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky, zpracovaná v souladu s obchodními podmínkami a další zadávací dokumentací podepsaná oprávněnou osobou dodavatele a povinné přílohy nabídky (viz níže).

Nabídka (smlouva) bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele.

Všechny povinné přílohy budou zpracovány v českém jazyce, v písemné formě.

Veškeré části Nabídky (smlouvy) spolu s povinnými přílohami budou spojením tvořit jeden celek, přelepka spojení bude opatřena razítkem nebo pečetí dodavatele, tzn., že dodavatel zajistí, aby s jednotlivými listy nabídky nebo příloh nebylo možné nežádoucím způsobem manipulovat.

Jednotlivé strany Nabídky (smlouvy) a povinných příloh budou vzestupně očíslovány.

Nabídka (smlouva) bude podána 1x v originále, ostatní povinné přílohy budou splňovat náležitosti požadované touto zadávací dokumentací. K nabídce bude přiložen datový nosič (CD-R) obsahující kopii nabídky, rozpočet (ve formátu MS Excel *.xls) a harmonogram.

Nabídka včetně povinných příloh bude opatřena krycím listem, jehož formulář je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Uspořádání nabídky a povinných příloh

Pořadí	doklad

- Krycí list nabídky

- Nabídka (návrh smlouvy) podepsaná oprávněnou osobou uchazeče!

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

- Výpis z obchodního rejstříku

- Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list)

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

- Harmonogram plnění veřejné zakázky

- Kalkulace ceny - rekapitulace nákladů na realizaci celé veřejné zakázky s členěním po jednotlivých bytech a přehled nákladů jednotlivých bytů veřejné zakázky ve formě nabídkových rozpočtů

- Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatele.

18. Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy,

- nevracet dodavatelům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži.

Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

19. Závěrečné ustanovení

Touto výzvou oznamuje zadavatel zahájení zadávacího řízení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je zadávána postupem mimo režim zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení.

20. Další části zadávacích podmínek - přílohy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo

V Ostrově dne: 1.8.2019

Ing. Jan Bureš

starosta města